Wrocław, 10.07.2020 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.24.2020.II.DT

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH

TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, 
że w dniu 09.07.2020 r., wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego”

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.

W związku z wymaganą 2 cm grubością warstwy wyrównawczej, Wykonawca zwraca się z prośbą zmianę SST lub potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagać uzyskania zagęszczenia zgodnego z SST. Po wykonaniu tak cienkiej warstwy nie będzie możliwe technologicznie uzyskanie odpowiedniego zagęszczenia, a także zawartość wolnych przestrzeni będzie ponad normą. Jeśli Zamawiający będzie wymagać zagęszczenia zgodnego ze specyfikacją techniczną, zwracam się z prośbą o zwiększenie grubości warstwy wyrównawczej.

Odpowiedź 1

Zamawiający dla pozycji kosztorysowych: "Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (średnio 50kg/m2)" określił jedynie globalne, średnie zużycie MMA na m2. Rolą ww. pozycji jest przede wszystkim poprawa spadków poprzecznych istniejących warstw bitumicznych przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni. Dla miejsc, gdzie grubość wbudowanej warstwy profilującej będzie mniejsza niż 2,5 ziarna, Zamawiający nie będzie wymagać zgodności próbek z SST w zakresie zagęszczenia i zawartości wolnych przestrzeni.