Załącznik nr 6 do SIWZ

SP.ZP.272.55.2020.II.DT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi

oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego

Spis treści

1	Przedmiot Zamówienia	4

2	Wymagania formalno – prawne	5

3	Wymagania względem oprogramowania	8

3.1	Definicje i skróty	8

3.2	Ogólna wizja i architektura rozwiązania	10

3.3	Wymagania pozafuncjonalne	12

3.3.1	Wymagania dla architektury systemu	12

3.3.2	Interoperacyjność	14

3.3.3	Bezpieczeństwo systemu	15

3.3.4	Wymagania ogólne	20

3.4	Wymagania funkcjonalne	22

3.4.1	Moduł Mapowy	22

3.4.2	Moduł Procedur Administracyjnych	26

3.4.3	Moduł Terminarza	28

3.4.4	Moduł raportowy	28

3.4.5	Moduł Ewidencji Obiektów Drogi i Pasa Drogowego	29

3.4.6	Moduły Dziedzinowe	32

3.4.7	Moduł Wymiany danych	37

3.5	Wymagania wobec obsługi referencyjnych baz danych	37

3.6	Wymagania dla bazy danych, migracji danych z systemów istniejących oraz integracji z systemami istniejącymi	38

3.6.1	Wymagania projektowania bazy danych i migracji	38

4	Wymagania w zakresie wykonania pełnej inwentaryzacji pasa drogowego	40

4.1	Opracowanie systemu referencyjnego dróg	40

4.2	Cyfrowa ewidencja pasa drogowego	41

4.3	Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego	43

4.4	Dokumentacja fotograficzna pasa drogi (fotorejestracja)	44

4.5	Skaning laserowy pasa drogi	45

4.6	Wymagania pozostałych zbiorów danych do pozyskania w ramach wdrożenia systemu	46

5	Wymagania w zakresie wykonania okresowych przeglądów stanu technicznego dróg	47

5.1	Wykonanie okresowych (pięcioletnich wraz z rocznym) przeglądów stanu technicznego dróg	47

5.2	Ocena stanu cech powierzchniowych nawierzchni dróg powiatowych wykonana według wytycznych WDSN	47

6	Wymagania wdrożeniowe	49

6.1.1	Faza I - Projektowanie	49

6.1.2	Faza II – Wdrożenie produkcyjne	50

7	Wymagania w zakresie gwarancji oraz Usług Utrzymania Systemu. 	52

# Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Inwentaryzacja pasa drogi oraz opracowanie bazy danych dla wszystkich dróg publicznych, 
o kategorii dróg powiatowych, będących w zarządzie Powiatu Wrocławskiego, o łącznej długości 560 km ± 5%, która ma obejmować:

- Założenie systemu referencyjnego,

- Wykonanie pomiarów terenowych – fotorejestracji oraz skaningu laserowego,

- Opracowanie cyfrowej bazy danych pasa drogowego,

- Inwentaryzację oznakowania pionowego i poziomego,

- Opracowanie Warstwy skrajni (prześwitów) obiektów mostowych na potrzeby wyznaczania tras przejazdu pojazdów nienormatywnych,

- Opracowanie Warstwy stref o ograniczonym tonażu (C5/C10), Warstwy odcinków dróg 
o ograniczonym tonażu wynikającym ze znaków (warstwa powstanie w wyniku rzutowania inwentaryzacji znaków drogowych na odcinek drogi).

- Opracowanie i dostarczenie w formie elektronicznej i papierowej mapy techniczno-eksploatacyjnej dróg powiatowych.

- Wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg publicznych o kategorii dróg powiatowych, będących w zarządzie Powiatu Wrocławskiego, o łącznej długości 560 km ± 5%, 
w tym:

- Wykonanie okresowych (pięcioletnich wraz z rocznym) przeglądów stanu technicznego dróg,

- Ocenę stanu cech powierzchniowych nawierzchni dróg powiatowych wykonaną według wytycznych WDSN.

Powyższy zakres składa się na Etap I realizacji zadania.

- Wdrożenie Systemu, w tym opracowanie poniższych dokumentów, które muszą spełniać warunki, wskazane w OPZ:

- Opracowanie i dostarczenie „Planu Wdrożenia Systemu”,

- Opracowanie i dostarczenie „Projektu Technicznego Wdrożenia”,

- Opracowanie i dostarczenie „Planu inwentaryzacji i migracji danych do systemu”,

- Opracowanie i dostarczenie „Planu i Specyfikacji Testów Wersji Produkcyjnej Systemu”,

- Opracowanie i dostarczenie „Dokumentacji Użytkownika Systemu”,

- Przeprowadzenie instruktaży dla zgłoszonych przez Zamawiającego użytkowników 
i administratorów Systemu.

Powyższy zakres składa się na Etap II realizacji zadania.

- Świadczenie przez Wykonawcę Usług Utrzymania sytemu przez okres od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, czyli zakresu określonego w punktach 1-3, do dnia  31 grudnia 2022 r.

Powyższy zakres składa się na Etap III realizacji zadania.

# Wymagania formalno – prawne

Oferowane przez Wykonawcę system oraz zbiory danych muszą być zgodne na dzień odbioru z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, ustawą o drogach publicznych wraz z rozporządzeniami towarzyszącymi, przepisami ogólnokrajowymi oraz wewnętrznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia, przepisami prawnymi w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej, a w szczególności:

Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz. Urz. UE L 326/12 PL z 4.12.2008r.).

Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych (Dz. Urz. UE L 274/9  PL z 20.10.2009r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych L 119/1 z dnia 04.05.2016)

Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028).

Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938).

Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 219).

Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r., poz. 125).

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582).

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583).

Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

          - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

          - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 393).

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642).

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429).

Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2310).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 r. poz. 199).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1264).

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1836).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych z rejestru publicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 29).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla Systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256).

Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).

          - Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).

Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2020 r. poz. 2176).

Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2134).

Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 346).

Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2052).

Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. 
poz. 110).

Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 470).

Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2140).

Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2020 r. poz. 177).

# Wymagania względem oprogramowania

## Definicje i skróty

Poniżej określono definicje i skróty stosowane w dokumencie.

- Architektura Systemu Teleinformatycznego - opis składników systemu teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami;

- Autentyczność - właściwość polegająca na tym, że pochodzenie lub zawartość danych opisujących obiekt są takie, jak deklarowane;

- Baza Danych - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości;

- Dane - wartości logiczne, liczbowe, tekstowe, jakościowe lub ich zbiory, które można rozpatrywać w powiązaniu z określonymi zasobami lub w oderwaniu od jakichkolwiek zasobów, podlegające przetwarzaniu w toku określonych procedur;

- Dane Typu On-line - dane dostępne w czasie rzeczywistym, tzn. natychmiast po wprowadzeniu do określonego Systemu Dziedzinowego;

- Dane Typu Off-line - dane pochodzące z migracji z innych modułów Systemu, dostępne w czasie zdefiniowanym przez administratora Systemu, np. z opóźnieniem 8 godzinnym;

- Dane Referencyjne - dane opisujące cechę informacyjną obiektu, pierwotnie wprowadzone do rejestru publicznego w wyniku określonego zdarzenia, z domniemania opatrzone atrybutem autentyczności;

- Dostępność - właściwość określająca, że zasób Systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na zadanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w Systemie teleinformatycznym;

- Ewidencja – rejestr wraz z określonymi procedurami aktualizacji, którego atrybuty mogą̨ stanowić́ referencję do obiektów w innych rejestrach i ewidencjach;

- Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) – jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA) – prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

- GML – język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przeznaczony do zapisu danych przestrzennych w celu ich wymiany między Systemami informatycznymi;

- Integralność – właściwość polegająca na tym, że zasób Systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony;

- Informacja – dane, które dostarczają̨ opisu właściwości lub stanu wybranych obiektów, opisują̨ relacje pomiędzy obiektami, wartościują̨ poszczególne obiekty, opisują̨ stan układu obiektów należących do pewnego zbioru w odniesieniu do innego układu;

- Interoperacyjność - zdolność rożnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągniecia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów. z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych. Podstawowym dokumentem prawnym regulującym te kwestie jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań́ dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań́ dla Systemów teleinformatycznych.

- Metadane - są̨ to dane o zbiorze danych przestrzennych, określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu oraz ich użycia w określonym celu;

- Model Usługowy - model architektury, w którym dla Użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje Systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej System zorientowany na usługi (Service Oriented Architecture – SOA);

- Moduł Systemu – kompletny zestaw narzędzi informatycznych obejmujących wszystkie warstwy architektury Systemu, który dostarcza aplikację przeznaczoną dla Użytkownika końcowego, adresowany do określonych dziedzin działania administracji;

- Oprogramowanie Dziedzinowe - oprogramowanie i skrypty wraz z kompletnymi kodami źródłowymi, wytworzone i dostarczone przez Wykonawcę. Ma stanowić́ pełny zestaw kodów źródłowych umożliwiających po kompilacji prawidłowe działanie Systemów Dziedzinowych a także dalszy rozwój każdego z nich;

- Oprogramowanie Standardowe - wszelkie pozostałe oprogramowanie niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego działania Systemu oraz prawidłowej i bezpiecznej integracji elementów Systemu, w tym sterowniki, systemy operacyjne, oprogramowanie bazodanowe, oprogramowanie dziedzinowe itp. Oprogramowanie powszechnie dostępne i eksploatowane na dzień złożenia oferty, będące przedmiotem dostawy w ramach realizacji Umowy, którego producentem jest Wykonawca lub podmiot trzeci, w tym podlegającej licencjom FLOSS (Free Libre/Open Source Software) lub na które producent udziela Zamawiającemu licencji na warunkach i zasadach określonych w Umowie. Oprogramowanie stanowi środowisko, w którym kompilowane jest i uruchamiane Oprogramowanie Dziedzinowe.

- Podmiot - osoba fizyczna, prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej;

- Projekt Informatyczny o Publicznym Zastosowaniu (projekt) - określony w dokumentacji zespół czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zbudowanie, rozbudowanie lub unowocześnienie Systemu teleinformatycznego, utrzymanie tego Systemu lub opracowanie procedur realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną;

- Rejestr Publiczny – rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych;

- Środki Komunikacji Elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- SOA (ang. Service Oriented Architecture) - architektura zorientowana na usługi. Koncepcja tworzenia Systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się̨ na definiowanie usług, spełniających wymagania Użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi;

- System – obiekt (fizyczny lub abstrakcyjny) utworzony przez zbiór lub zbiory elementów, powiązanych w określonej strukturze (pozostających w określonych relacjach fizycznych, logicznych lub funkcjonalnych) związany z realizacją wskazanego celu lub funkcjonalności;

- System Dziedzinowy – System Informatyczny obsługujący określone procesy;

- System Informacyjny – system, którego elementami są̨ informacje i układy służące do zarządzania nimi;

- System Informatyczny – system informacyjny, zarządzający informacją z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;

- SQL - (ang. Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych;

- TERYT - Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, określony w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

- Usługa Sieciowa – właściwość Systemu teleinformatycznego polegająca na powtarzalnym wykonywaniu przez ten System z góry określonych funkcji po otrzymaniu, za pomocą̨ sieci teleinformatycznej, danych uporządkowanych w określonej strukturze;

- Użytkownik – pracownik Zamawiającego posiadający dostęp do modułów Systemu (funkcji, zbiorów danych) w zakresie niezbędnym do wykonywania przez niego jego obowiązków służbowych;

- Zasoby – obiekty, którymi są przedmioty materialne (rzeczy) i niematerialne (wartości, prawa, dane i informacje) oraz zbiory tych obiektów, stanowiące przedmiot wymiany, przetwarzania lub zarządzania;

- Zasoby Informacyjne – obiekty, którymi są̨ dane i informacje oraz zbiory tych obiektów, gromadzone jako rejestry, ewidencje, dokumenty oraz zbiory dokumentów;

- XML – Format XML (Extensible Markup Language) - standard publiczny, umożliwiający wymianę danych między różnymi Systemami.

## Ogólna wizja i architektura rozwiązania

Głównym celem wdrożenia Systemu jest optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Powiatu Wrocławskiego. Zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Wrocławskiego oraz zarządzania ruchem na tych drogach realizowane są przez pracowników Wydziału Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Celami szczegółowymi wdrożenia systemu są:

- zapewnienie użytkownikom wdrożenia efektywnego dostępu do aktualnych, wiarygodnych i odpowiednio dokładnych danych o aktualnej sytuacji w organizacji ruchu, ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz o zajęciach pasa drogowego;

- wdrożenie zintegrowanych ze sobą, dostosowanych do potrzeb użytkowników modułów dziedzinowych zapewniających efektywne integrowanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie oraz wizualizowanie danych niezbędnych do realizowania zadań statutowych Starostwa Powiatowego wpisujących się w dziedzinę projektu;

- cyfryzacja obsługi realizowanych postępowań administracyjnych, spraw i zadań przez wdrożenie korporacyjnego modelu danych oraz zintegrowanych aplikacji dziedzinowych zapewniających ich powiązanie z pasem drogi przez geolokalizację w odniesieniu do odpowiednich danych referencyjnych;

- usprawnienie przepływu danych i informacji oraz podniesienie efektywności współpracy pomiędzy użytkownikami systemu zaangażowanymi w procesy zarządzania drogami oraz organizacją ruchu na terenie Powiatu Wrocławskiego;

- zwiększenie efektywności prowadzenia postępowań i podejmowania decyzji w oparciu 
o aktualne dane;

- zwiększenie możliwości zlecenia, odbierania i kontroli wykonywanych prac utrzymaniowych i inwestycyjnych.

Rysunek 1. Schemat koncepcyjny zintegrowanego systemu wspomagającego realizację zadań 
z zakresu zarządzania drogami w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona całość prac projektowo-wdrożeniowych, w tym:

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu planu wdrożenia oraz projektu funkcjonalnego i projektu technicznego systemu,

- dostawę i wdrożenie u Zamawiającego systemu,

- wprowadzenie i migrację danych do systemu,

- zorganizowanie i przeprowadzenie testów wersji produkcyjnej Systemu,

- przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników i administratorów Systemu,

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji wdrożenia.

Aby zrealizować cel strategiczny oraz cele operacyjne system będzie składał się przynajmniej z następujących modułów:

- Moduł Mapowy (główny punkt do obiektów i danych w systemie),

- Moduł Procedur Administracyjnych:

  - Moduł obsługi decyzji Moduł zarządzania zleceniami,

  - Moduł szablonów pism / wniosków / decyzji,

  - Moduł zarządzania dokumentacją.

- Moduł Terminarza,

- Moduł Raportowy,

- Moduł Ewidencji Obiektów Drogi i Pasa Drogowego:

  - Moduł zarządzania infrastrukturą drogową,

  - Moduł zarządzania obiektami mostowymi,

  - Moduł skaningu laserowego,

  - Moduł fotorejestracji.

- Moduły dziedzinowe:

  - Moduł Inwestycji i Remontów,

  - Moduł Przeglądy Dróg,

  - Moduł Zarządzania Objazdami Dróg,

  - Moduł Projektów Organizacji Ruchu,

  - Moduł Zajęcia Pasa Drogowego,

  - Moduł Aplikacja Mobilna.

- Moduł Wymiany Danych.

Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dla Systemu z podziałem na poszczególne moduły przedstawiono w kolejnym rozdziale.

Na poniższym diagramie przedstawiono koncepcyjny projekt architektury logicznej systemu.

Rysunek 2. Architektura logiczna Systemu

## Wymagania pozafuncjonalne

### Wymagania dla architektury systemu

- Architektura Systemu musi posiadać budowę modularną, składającą się z poszczególnych modułów, w ramach których wspierane są poszczególne procesy realizowane przez Wydział Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

- Modularna budowa Systemu musi zapewniać pełną integrację wszystkich jego elementów oraz musi być wykonana w taki sposób, by uniknąć redundancji danych. Redundancja danych w Systemie jest dopuszczalna tylko na potrzeby tworzenia kopii zapasowych.

- System musi zapewniać przetwarzanie danych we wspólnej bazie danych przestrzennych, w której dane dziedzinowe przetwarzane są w ramach jednej lub wielu instancji bazy danych.

- Architektura Systemu musi być zbudowana w modelu usługowym, w którym dla użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, zapewniając zorientowanie Systemu na usługi (Service Oriented Architecture – SOA)

- Usługi systemu muszą być zdefiniowane w oparciu o przyjęte standardy (np. W3C, OASIS) zapewniając interoperacyjność projektowanego Systemu, co w szczególności dotyczy zastosowania specyfikacji utrzymywanych przez Open Geospatial Consortium (OGC).

- Usługi sieciowe systemu muszą być udostępnione zgodnie ze specyfikacjami Web Services (SOAP/HTTP) oraz REST.

- W ramach wdrożenia Systemu zostanie dostarczona szczegółowa dokumentacja udostępnianych usług obejmująca opis usług, ich parametrów wraz z opisem znaczenia biznesowego oraz wskazaniem przykładów zastosowania.

- System udostępni otwarte interfejsy programistyczne (tzw. Application Programming Interface, API) zapewniające dostęp do danych i funkcji Systemu, które będą mogły być wykorzystane przez Zamawiającego do rozszerzania funkcjonalności Systemu lub budowy interfejsów z systemami zewnętrznymi.

- Interfejsy API będą zaimplementowane w postaci: usług WebService, procedur składowanych SQL lub funkcji Java.

- W ramach wdrożenia Systemu dostarczona będzie szczegółowa dokumentacja API obejmująca opis funkcji, struktur danych wraz z opisem znaczenia biznesowego oraz wskazaniem przykładów zastosowania.

- Wykonawca opracuje zestaw testów integracyjnych wraz ze scenariuszami, które będą mogły zostać wykonane przez dostawców zewnętrznych systemów w środowisku testowym systemu.

- System musi być zbudowany zgodnie z modelem architektury wielowarstwowej (front-end, back-end, storage) z opcjonalną warstwą middleware.

- Warstwa Storage (danych) musi zapewniać przechowywanie wszystkich danych, ich poprawność, spójność i wzajemną referencyjność.

- Dla zapewnienia szybkości przepływu informacji gromadzonej i przetwarzanej w Systemie, jej aktualności i bezpieczeństwa oraz z uwagi na zapewnienie racjonalizacji kosztów jego wdrożenia i utrzymania, warstwa danych musi być zbudowana z wykorzystaniem baz danych, przechowujących dane wszystkich modułów systemu, dane administracyjne i konfiguracyjne.

- Warstwa Back-end (logiki biznesowej) musi:

a) pośredniczyć pomiędzy aplikacjami Użytkownika (interfejsami Systemu) a zasobami informacyjnymi (danymi Systemu),

b) dostarczać logiki biznesowe zapewniające gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych zapewniające przekazywanie żądań Użytkownika i generowanie odpowiedzi do warstwy front-end prezentacji.

- warstwa Back-end (logiki biznesowej) musi być zrealizowana w postaci usług sieciowych, ukierunkowanych na obsługę procesów w modułach systemu.

- Warstwa Front-End (prezentacji):

- musi generować interfejs Użytkownika aplikacji sieciowej, będącej klientem Systemu, dostarczającej zgodnie z uprawnieniami Użytkownika funkcjonalność niezbędną do realizacji przypisanych mu zadań,

- musi być dostępna z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania po stronie Użytkownika i musi działać w aktualnych wersjach przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, , Mozilla Firefox, Opera, Chrome oraz ich wersjach mobilnych.

- Niedopuszczalne jest stosowanie oprogramowania typu „gruby klient” (tj. oprogramowania zainstalowanego na stacji roboczej użytkownika; oprogramowanie to odpowiada zarówno za prezentację jak i przetwarzanie danych przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej stacji roboczej użytkownika końcowego).

- Architektura Systemu musi umożliwiać wydajną pracę na stanowiskach roboczych, które są wyposażone w komputery z przeglądarką internetową i zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym.

- Architektura Systemu musi zapewniać jego funkcjonowanie w sieci komputerowej w standardzie TCP/IP.

- Wykonawca zapewnia licencje na dostarczone rozwiązanie, w tym licencje na standardowe oprogramowanie systemowe, standardowe oprogramowanie aplikacyjne oraz oprogramowanie dedykowane, na okres minimum 5 lat.

### Interoperacyjność

- Architektura Systemu musi spełniać wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI).

- Architektura Systemu musi zapewniać współdziałanie modułów, osiągane poprzez:

  - ich jednolitość, rozumianą jako stosowanie kompatybilnych norm, standardów i procedur przez różne jednostki realizujące zadania publiczne, posiadające dostęp do Systemu,

  - ich zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do ich wspólnego użytkowania.

- Architektura Systemu musi zapewniać współdziałanie, o którym mowa powyżej, na poziomie:

  - organizacyjnym, gwarantującym:

    - zapewnienie dostępu do aktualnych danych dla potrzeb Zamawiającego,

    - standaryzację i ujednolicenie procedur administracyjnych Zamawiającego,

  - semantycznym, gwarantującym:

    - stosowanie struktur danych i znaczenia danych w tych strukturach, zgodnych z KRI,

    - stosowanie jednolitych i zgodnych modeli danych modułów dziedzinowych,

    - wzajemną referencyjność modułów dziedzinowych,

  - technologicznym, gwarantującym:

    - jednolitość zastosowanych rozwiązań technologicznych modułów dziedzinowych,

    - neutralność technologiczną modułów dziedzinowych.

- Architektura Systemu musi wykorzystywać zasadę re-use, czyli rozwiązania z zakresu ponownego wykorzystania informacji na wielu poziomach, w tym na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym.

- Architektura Systemu musi zapewniać udostępnianie danych dla potrzeb obsługiwanych przez moduły dziedzinowe procesów w zakresie umożliwiającym ich realizację, za pomocą usług sieciowych, umożliwiających zautomatyzowany, maszynowy odczyt danych.

- Architektura Systemu musi pozwalać tworzyć relacje pomiędzy obiektami znajdującymi się w różnych modułach, tak aby dostęp do określonych obiektów Systemu oraz związanych z nimi procesów i interfejsów możliwy był z poziomu obiektów z nimi powiązanych.

- Architektura Systemu musi pozwalać na wzajemne udostępnianie online danych pomiędzy modułami dziedzinowymi, tak aby nie kopiować i nie powielać zasobów utrzymywanych przez poszczególne moduły dziedzinowe, a tym bardziej uniknąć ich wielokrotnego i kosztownego opracowywania, a jednocześnie zapewniać ich wiarygodność i aktualność.

- Architektura Systemu musi zapewniać wzajemną referencyjność danych.

- Architektura Systemu musi zapewniać wzajemną wymianę danych pomiędzy modułami dziedzinowymi poprzez bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych, przez moduł dziedzinowy inicjujący wymianę.

- Architektura Systemu musi zapewniać zgodność z dyrektywą INSPIRE i Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, pozwalając na wzajemne udostępnianie usług danych przestrzennych (np. WMS) pomiędzy modułami dziedzinowymi. Jednocześnie moduły dziedzinowe muszą wykorzystywać zasoby danych i usługi danych przestrzennych udostępnianych przez inne zobowiązane do tego podmioty.

- Format zapisu danych musi zapewniać interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych 
m.in. poprzez stosowanie otwartych i jawnych formatów zapisu danych przestrzennych zgodnie z normą PN-EN-ISO 19125-2 - Informacja geograficzna – Środki dostępu do obiektów prostych (odpowiednik - Standard OGC: OpenGIS Simple Features - SQL – Types and Functions), gwarantującą neutralność technologiczną i jawność używanych standardów 
i specyfikacji zapisu danych przestrzennych w Systemie.

### Bezpieczeństwo systemu

Uwierzytelnienie

- System musi wykorzystywać mechanizm pojedynczego logowania (Single Sign-On) umożliwiający zalogowanym (uwierzytelnionym) użytkownikom lub administratorom uzyskanie dostępu do poszczególnych danych, procesów i interfejsów modułów dziedzinowych na podstawie przyznanych im uprawnień, bez konieczności ponownego logowania.

- Wszystkie procesy i usługi sieciowe Systemu muszą używać tej samej bazy do uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników.

Kontrola dostępu

- System uprawnień musi zapewniać uprawnienia do poszczególnych modułów dziedzinowych, związanych z nimi procesów, interfejsów i danych.

- System musi posiadać zaimplementowane zarządzanie kontami użytkowników.

- System uprawnień musi opierać się na rolach. Każdemu użytkownikowi będzie można przydzielić wiele ról.

- Wykonywanie przez użytkowników zadań określonych w różnych rolach i modułach nie będzie wymagać ponownego logowania się użytkownika do Systemu.

- Zarządzanie uprawnieniami musi być scentralizowane i jednolite dla wszystkich elementów/modułów Systemu.

- System musi umożliwiać administratorom Systemu przegląd wszystkich uprawnień przypisanych do danego użytkownika.

- Jeżeli użytkownik nie będzie posiadać przyznanych stosowanych uprawnień dostępu 
do modułów dziedzinowych, procesy interfejsy i dane muszą być dla niego niedostępne 
i niewidoczne.

- Kontrola dostępu musi pozwalać na:

  - definiowanie hierarchii poszczególnych poziomów administracji Systemem, zgodnie z odpowiedzialnością poszczególnych jednostek Zamawiającego za utrzymywane zasoby,

  - zarządzanie określonymi systemami dziedzinowymi na wskazanych stanowiskach w zakresie uprawnień administracyjnych, edycyjnych lub informacyjnych.

- Kontrola dostępu musi zapewniać następujące, minimalne poziomy administracji Systemem:

  - administrator będzie określać do jakich modułów i danych Systemu będą posiadać dostęp użytkownicy, definiując role poszczególnych użytkowników, w tym administratorów poszczególnych modułów Systemu,

  - administrator modułu dziedzinowego, będzie posiadać uprawnienia do administracji danym modułem dziedzinowym w zakresie parametrów konfiguracyjnych, słowników, szablonów itp.

- Kontrola dostępu musi zapewniać scentralizowaną administrację uprawnieniami dostępu do poszczególnych modułów Systemu, przynajmniej w zakresie:

  - definiowania użytkowników,

  - przypisywania ról aplikacyjnych do użytkowników,

  - definiowania parametrów zabezpieczeń logowania i reguł haseł.

Poufność

- Poufność danych w Systemie musi być zapewniona dzięki wykorzystaniu szyfrowanej transmisji danych pomiędzy warstwą prezentacji z wykorzystaniem protokołu HTTPS. Transmisja będzie mogła być niezaszyfrowana tylko w przypadkach, gdy wymieniane dane będą publicznie dostępne dla anonimowych Użytkowników.

- Wykonawca musi zaprojektować komunikację z Systemami zewnętrznymi w taki sposób, aby wywołania zewnętrznych Usług Sieciowych odbywały się za pomocą protokołu HTTPS.

- System musi zapewnić automatyczne rozłączenie sesji (wylogowanie) aplikacji po upływie zdefiniowanego przez administratora okresu nieaktywności użytkownika.

Dostępność

- Usługi będą dostępne w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, 
z przewidywanym oknem serwisowym, którego czas w skali roku nie przekroczy 0,7% łącznego czasu.

- System musi zapewniać działania zgodnie z zasadami gwarantującymi taką eksploatację infrastruktury, aby zapewniać bezpieczeństwo informacji rozumiane jako: poufność, integralność i dostępność, przy uwzględnieniu autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności.

Rozliczalność

- Rozliczalność w Systemie musi podlegać wiarygodnemu dokumentowaniu w postaci elektronicznych zapisów w dziennikach systemów (logach) zgodnie z wymaganiami § 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla Systemów teleinformatycznych.

- W dziennikach Systemu muszą być odnotowywane obligatoryjnie działania użytkowników lub obiektów systemowych polegające na dostępie do:

  - Systemu z uprawnieniami administracyjnymi, takie jak: dodanie Użytkownika Systemu, edycja Użytkownika, zawieszenie Użytkownika, usunięcie Użytkownika, przypisanie/odebranie Użytkownikowi dostępu do modułów dziedzinowych oraz związanych z nimi uprawnień edycyjnych, informacyjnych i administracyjnych,

  - konfiguracji Systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń,

  - przetwarzanych w Systemach danych podlegających prawnej ochronie w zakresie wymaganym przepisami prawa.

- System musi pozwalać na rejestrowanie działań użytkowników.

- Administrator Systemu musi posiadać wgląd w działania wszystkich użytkowników Systemu.

- System musi przechowywać informację dotyczącą daty utworzenia i modyfikacji danego rekordu oraz informację o Użytkowniku, który utworzył lub zmodyfikował dany rekord. Informacja ta musi być dostępna dla Użytkownika z poziomu interfejsu Systemu.

Integralność

- Wszystkie zmiany w modułach Systemu zrealizowane muszą być w modelu transakcyjnym spełniającym wymagania ACID – ang. Atomcity, Consistency, Isolation, Durability):

  - Atomowości (Atomicity) - oznacza, iż każda transakcja albo wykona się w całości albo w ogóle.

  - Spójności (Consistnecy) - oznacza, że po wykonaniu transakcji System będzie spójny, czyli nie zostaną naruszone żadne zasady integralności.

  - Izolacji (Isolation) - transakcja może odczytywać tylko dane zapisane (zatwierdzone). Dane niezatwierdzone nie są dostępne dla innych transakcji. Transakcje nie mogą wzajemnie przeszkadzać sobie w działaniu.

  - Trwałość (Durability) - oznacza, że System potrafi uruchomić się i udostępnić spójne, nienaruszone i aktualne dane zapisane w ramach zatwierdzonych transakcji, 
na przykład po nagłej awarii zasilania.

- Dane modułów Systemu muszą być zaimplementowane w relacyjnym modelu bazy danych.

- Wszystkie moduły systemu będą wykorzystywać wspólną, zintegrowaną bazę danych. System nie będzie dopuszczał do powielania wprowadzania tych samych informacji w poszczególnych modułach dziedzinowych.

- Model danych musi zapewniać integralność encji (wartość klucza głównego nie może być wartością NULL) oraz integralność odwołań (nie mogą istnieć niedopasowane wartości klucza obcego).

- Ograniczenie redundancji danych musi być zrealizowane poprzez stosowanie postaci normalnych bazy danych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszczone będzie być mogło zdenormalizowanie części struktury bazy danych w celu zapewnienia wyższej wydajności systemu.

Skalowalność systemu

- Każda z warstw posiadająca określone komponenty aplikacyjne musi mieć możliwość niezależnego skalowania w zależności od wykorzystania, rozwoju oraz obciążenia systemu.

- Rozbudowa infrastruktury sprzętowej systemu, w szczególności serwerów (bez względu na zakres i charakter tej rozbudowy, np.: dodanie procesorów, dodanie pamięci operacyjnej, dodanie pamięci dyskowej, a także wymiana całego serwera na inny), nie będzie mogła generować dla Zamawiającego dodatkowych kosztów licencyjnych (dotyczy wszystkich komponentów systemu, włączając system zarządzania relacyjną bazą danych(RDBMS)), 
w szczególności nie będzie mogła nakładać na Zamawiającego konieczności dokupienia/wymiany licencji.

- Funkcjonując w oparciu o architekturę opartą o usługi, System musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne świadczone usługi lub zwiększenia wydajności dla już istniejących usług bez konieczności wprowadzania zmian do komponentów zależnych korzystających z elementów modyfikowanych (za wyjątkiem ewentualnej zmiany konfiguracji komponentów zależnych).

Kopie bezpieczeństwa

- System będzie zapewniać możliwość pełnego odtworzenia danych i konfiguracji z kopii zapasowej (backupu) w przypadku awarii. Wykonawca jest zobowiązany opracować i wdrożyć harmonogramy tworzenia kopii zapasowych oraz procedury odtworzenia w przypadku awarii.

- Kopie zapasowe Systemu muszą obejmować cały System, w tym jego dane, logiki biznesowe, interfejsy użytkownika.

- System musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa wg określonego scenariusza, 
nie rzadziej niż raz dziennie. Kopie bezpieczeństwa mają zapewniać możliwość niezwłocznego odzyskania danych i przywrócenia całego Systemu do stanu normalnej pracy po ewentualnej awarii sprzętowej lub programowej.

- Przywrócenie całego Systemu z kopii bezpieczeństwa musi być możliwe w czasie nie dłuższym niż 8 godzin.

Zabezpieczenie przed atakami

- Aplikacje webowe musi być zabezpieczone przed atakami zgodnie z Top Ten OWASP (Open Web Application Security Project)

- Wykonawca musi zaprojektować aplikacje webowe w taki sposób, aby były odporne na ataki Cross-site scripting (XSS) i Cross-site request forgery (XSRF).

- Wykonawca musi skonfigurować serwery aplikacji w taki sposób, aby automatycznie zamykały sesję zalogowanego Użytkownika po definiowalnym przez Administratora czasie nieaktywności.

Monitorowanie

- System musi zapewniać monitorowanie wszystkich elementów infrastruktury o krytycznym znaczeniu - w tym aplikacji, usług, systemów operacyjnych, protokołów sieciowych oraz infrastruktury sieciowej.

- System musi zapewniać możliwość monitorowania:

a) usług sieciowych, co najmniej: SMTP, POP3, HTTP, NNTP, SNTP, FTP, SSH,

b) użycia zasobów systemowych (procesor, pamięć operacyjna, użycie dysku twardego, logi systemowe, stan usług systemowych) w większości systemów operacyjnych, w tym Microsoft Windows za pomocą agentów zainstalowanych w tych Systemach,

c) logów systemów operacyjnych – zawierających zdarzenia związane z systemem operacyjnym (w szczególności logowanie i wykonywane operacje),

d) logów serwerów aplikacyjnych – zawierających zdarzenia związane z komunikacją 
z użytkownikami oraz błędami systemowymi.

Wydajność systemu

- W zakresie wydajności oferowany system musi zapewnić następujące parametry obsługi użytkowników:

  - Możliwość zalogowania się do systemu i pracy wszystkich użytkowników posiadających konto w systemie,

  - Dla 10 użytkowników pracujących jednocześnie:

    - Maksymalny czas odpowiedzi Systemu na polecenia nawigacyjne (nie związane z operacją wyszukiwania) nie będzie mógł przekroczyć 2 sekund.

    - Maksymalny czas wyświetlenia wyników wyszukiwania dowolnych informacji nie będzie mógł przekroczyć 1 minuty.

    - Maksymalny czas odświeżenia mapy nie może przekroczyć 5 sekund.,

    - Maksymalny czas odświeżenia kolejnego zdjęcia podczas przeglądania fotorejstracji w dedykowanym module nie może przekroczyć 2 sekund.

  - Zagadnienia związane z przygotowaniem założeń technicznych do oceny wydajności Systemu będą przedmiotem opracowań projektowych. Zakładany próg ufności dla pomiaru wydajności wynosi 95%.

- Zwiększanie wydajności Systemu poprzez przydzielanie kolejnych procesorów wirtualnych oraz pamięci RAM dla serwerów pracujących w warstwie danych i w warstwie logiki biznesowej nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji. W przeciwnym wypadku koszt zakupu licencji obciąży Wykonawcę.

- Skalowanie wydajności rozwiązania poprzez uruchamianie kolejnych serwerów pracujących w warstwie danych i w warstwie logiki biznesowej (klaster wydajnościowy).

- Zwiększanie wydajności rozwiązania poprzez uruchamianie kolejnych serwerów w warstwie danych i w warstwie logiki biznesowej nie wymaga zakupu dodatkowych licencji. W przeciwnym wypadku koszt zakupu licencji obciąży Wykonawcę w ramach wdrożenia lub zobowiązań gwarancyjnych lub pogwarancyjnych.

Ochrona danych osobowych

- System musi być zgodny rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

- Dostęp do danych osobowych Systemu musi wymagać zarejestrowania stosownego uprawnienia. Jeśli Użytkownik nie posiada uprawnienia to w interfejsie Systemu dane osobowe nie mogą być dla niego widoczne.

- System musi zapewniać odnotowanie przetwarzania danych osobowych w Systemie, w tym:

  - daty pierwszego wprowadzenia danych osobowych do Systemu,

  - identyfikatora Użytkownika wprowadzającego dane,

  - źródła danych w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą,

  - informacji o odbiorcach danych oraz sprzeciwu.

- System musi umożliwiać sporządzenie i wydrukowanie raportu dotyczącego wprowadzonych danych osobowych do Systemu, zawierającego informacje o dacie pierwszego wprowadzenia danych do Systemu, identyfikatora Użytkownika wprowadzającego, źródła danych w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą, informacji o odbiorcach, sprzeciwu.

- System musi umożliwiać sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego informacje o tym jakie dane przechowane są o danej osobie.

### Wymagania ogólne

- Interfejs użytkownika Systemu musi być w polskiej wersji językowej.

- Cała funkcjonalność Systemu musi być wewnętrznie zintegrowana, tj. niezależnie od tego w ramach jakiego modułu czy aplikacji Systemu zostaną zarejestrowane dane, ich rejestracja musi być jednorazowa, a System w każdym wymagającym tych danych module, aplikacji musi je udostępniać i umożliwiać ich przetwarzanie.

- W przypadku danych, których wartości zawierają się w ograniczonym zbiorze System musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu słowników i katalogów.

- System musi umożliwiać tworzenie, modyfikację, kasowanie wszystkich typów zdarzeń drogowych.

- System musi umożliwiać definiowanie obiektu atrybutów różnych typów (m.in. listy rozwijane, pola: alfanumeryczne, logiczne/statusowe, numeryczne, daty i czasu).

- System musi umożliwiać opisanie dowolnego obiektu zestawem atrybutów, które następnie będą wykorzystywane przez mechanizmy filtrujące na potrzeby prezentacji, raportowania, wykorzystania w modułach dziedzinowych itp.

- System musi umożliwiać dołączanie do obiektów dokumentów w różnych formatach (instrukcje, rysunki techniczne, schematy, zdjęcia, pliki MS Office, PDF, inne), przechowywanych w bazie danych Systemu lub jako link do zasobów zewnętrznych.

- Każdy atrybut definiujący obiekt (niezależnie od typu rejestrowanych w nim danych) powinien mieć możliwość ustawienia/zadeklarowania go jako wymagany do wypełnienia (System musi sprawdzać jego wypełnienie), lub nie wymagany, przy czym musi być możliwość wyróżnienia na ekranie pól wymaganych.

- System musi umożliwiać użycie funkcji wyszukiwania obiektów wg kryteriów zaczerpniętych z atrybutów obiektów, przy czym wyszukiwanie powinno być możliwe po kryterium dowolnego atrybutu lub wielu atrybutów obiektu, a dla pól alfanumerycznych musi być dodatkowo możliwość użycia symboli wieloznacznych, z możliwością użycia operatorów logicznych. System musi pozwalać, aby tabelę z wyszukanymi pozycjami można było wydrukować oraz wyeksportować do plików w formacie xlsx ( przy zachowaniu w arkuszu kalkulacyjnym takiego samego formatu i układu danych oraz zapewnieniu edytowalności danych.

- System musi umożliwiać parametryzację uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników do modułów, funkcji, raportów, analiz, widoków oraz niezależnie, uprawnień dostępu do danych rejestrowanych w Systemie, tak aby było możliwe tworzenie niezależnych obszarowo organizacji, których użytkownicy widzą wyłącznie dane ze swojego obszaru organizacyjnego oraz mają ściśle określone uprawnienia związane z obsługą Systemu.

- System musi umożliwiać zarządzanie obiektami w złożonej strukturze organizacyjnej (obsługa wielu wydziałów, sekcji).

- System musi umożliwiać użytkownikowi wyświetlenie na ekranie informacji o użytkowniku, który dokonał rejestracji/ostatniej zmiany atrybutów danego obiektu oraz czasie tej zmiany.

- System musi umożliwiać informowanie użytkowników o nowych funkcjach systemu przez wysłanie odpowiedniej informacji z opisem zmian i wyświetlenie informacji przy pierwszym logowaniu po zmianie wersji. System umożliwi dostęp do informacji o historii zmian.

- System będzie posiadał prostą wyszukiwarkę, umożliwiającą przeszukanie danych mapowych całości systemu. Wyszukiwarka umożliwi podział i sortowanie wyników wg typu, daty oraz dalsze zawężanie wyszukiwania.

- System będzie posiadał zaawansowaną wyszukiwarkę, umożliwiającą wykorzystanie poszczególnych zasobów wg kryteriów, atrybutów i parametrów opisujących te zasoby. Wyszukiwanie musi uwzględniać polskie znaki i umożliwiać korzystanie z wyrażeń regularnych.

- System będzie umożliwiać sterowanie i nawigowanie po mapie i modułach dziedzinowych.

- System będzie wyświetlać widoczną animowaną grafikę sygnalizującą wykonywanie operacji (dla operacji, które będą trwały krócej niż 5 sekund) i zmieniający się dynamicznie pasek postępu (dla operacji, które będą trwały dłużej niż 5 sekund).

## Wymagania funkcjonalne

### Moduł Mapowy

Moduł umożliwiający przeglądanie obiektów mapowych oraz zarządzanie treścią mapy. Moduł definiuje wymagania nawigowania po mapie, identyfikacji obiektów, wymaganych funkcji mapy oraz możliwość wyszukiwania i analizy danych.

Uprawnienia

- Moduł powinien umożliwiać zarządzanie uprawnieniami dostępu do wybranych warstw informacyjnych.

- Moduł musi umożliwiać dostęp do danych zgodnie z określonymi uprawnieniami do zdefiniowanych funkcjonalności. Użytkownik posiada widoczne tylko te funkcje do których posiada uprawnienia.

- Moduł musi definiować podział do zarządzania danymi na poszczególne jednostki organizacyjne zarządcy dróg oraz uwzględniać organ zarządzający ruchem.

Nawigowanie na mapie

- Moduł będzie umożliwiać przesuwanie widoku mapy z wykorzystaniem myszki (narzędzie typu „przeciągnij i upuść”)

- Moduł będzie umożliwiać zmianę skali wyświetlanej mapy:

  - Z wykorzystaniem myszki:

    - narzędzie zbliż / oddal

    - narzędzie powiększenia / pomniejszenia prostokątem (narzędzie powoduje powiększenie/pomniejszenie okna mapy do wielkości prostokąta, jaki zaznaczy użytkownik; prostokąt wskazany przez użytkownika powinien być wyraźnie uwidoczniony; możliwość zaznaczenia prostokąta w dowolnym kierunku)

    - przez zastosowanie rolki – „scroll”

- Moduł będzie umożliwiał łatwe i szybkie przechodzenie z poziomu mapy do poziomu formularzy i odwrotnie.

Zakres informacyjny mapy

- Moduł będzie umożliwiać wyświetlanie w oknie dostępnych warstw informacyjnych (w formie drzewa) z możliwością ich włączania i wyłączania (w tym włączenie / wyłączenie pojedynczej warstwy informacyjnej i grupy warstw). Użytkownik musi mieć możliwość wyświetlenia informacji o zdefiniowanej, zależnej od skali widoczności warstwy oraz zbliżenia skali mapy do zakresu widoczności warstwy. Nazwy warstw niewidocznych w bieżącej skali będą podlegały wyszarzeniu.

- Moduł będzie umożliwiać obsługę serwisów WMS w wersjach 1.1.0, 1.1.1; 1.3, i WMTS v 1.0 (z możliwością wyboru z listy predefiniowanego serwisu lub poprzez wpisanie własnego adresu URL).

- Moduł będzie umożliwiać wyświetlenie dla danej lokalizacji interaktywnego okna (w oddzielnym oknie przeglądarki) zintegrowanego modułu Fotorejestracji, modułu Skaningu Laserowego 3D, modułu profilu liniowego drogi i zapewni pracę synchroniczną na linii mapa – fotorejestracja – chmura punktów – profil liniowy.

- Moduł będzie umożliwiał dodanie do mapy danych przestrzennych z pliku, w tym warstw wektorowych (w formacie DXF, SHP) oraz rastrowych (GeoTIFF).

Identyfikacja obiektów

- Moduł będzie umożliwiać identyfikację prezentowanych danych – przeglądania atrybutów obiektów wskazanych kursorem; informacje powinny pojawiać się w chmurce przy obiekcie, 
a nie w osobnym oknie przeglądarki, okno identyfikacji powinno zawierać możliwość wyboru warstwy, na której identyfikowany jest obiekt (w przypadku, kiedy wskazana lokalizacja przecina obiekty z więcej niż jednej warstwy).

- Moduł będzie umożliwiać przeglądanie wartości atrybutów.

- Moduł będzie umożliwiać wyświetlanie linku do strony www w atrybucie obiektu.

Pomiary na mapie

- Moduł będzie umożliwiać pomiar odległości na mapie za pomocą linii prostej lub łamanej (przez kolejno wskazywane punkty). Wynik pomiaru powinien być zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

- Moduł będzie umożliwiać pomiar powierzchni na mapie obszaru o kształcie dowolnego wielokąta w m2. Wynik zakończonego pomiaru powinien wyświetlać się bezpośrednio w oknie mapy na powstałym obiekcie. Wynik pomiaru powinien być zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

- Moduł będzie umożliwiać wyświetlenie współrzędnych wskazanego na mapie punktu.

Wydruki

- Moduł będzie umożliwiać tworzenie wydruków bieżącej kompozycji mapowej.

- Moduł będzie umożliwiać generowanie plików z mapą w różnych formatach (co najmniej PDF).

- Moduł będzie umożliwiać konfigurację wydruku przez użytkownika co najmniej w zakresie nadania tytułu mapy oraz dodanie co najmniej następujących elementów:

  - legenda,

  - skala liczbowa,

  - skala liniowa,

  - strzałka północy,

  - komentarz,

  - stopka zawierająca informację o źródle pochodzenia mapy,

  - data wydruku.

- Moduł będzie umożliwiać tworzenie wydruku od A4 do A0 (w układzie pionowym i poziomym).

- Moduł będzie umożliwiać zmianę rozdzielczości wydruku i generowanych plików (przynajmniej w zakresie: 96dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi).

- Moduł będzie umożliwiał definiowanie ramki wydruku oraz jego marginesów.

- Moduł będzie umożliwiał generowanie wydruków wielostronicowych wzdłuż odcinka drogi. Użytkownik będzie miał możliwość definiowania zakładki i modyfikacji ramek (przesuwanie, obracanie, usuwanie) nakładania się wydruków na oddzielnych stronach.  Moduł będzie umożliwiał automatyczne numerowanie poszczególnych stron.

Selekcja obiektów

- Moduł będzie umożliwiał selekcję obiektów interaktywnie w oknie mapy z użyciem wyboru obiektu w danym punkcie, w danym obszarze, wielokąta, linii (także łamana) na jednej lub kilku na raz wybranych przez użytkownika warstwach tematycznych.

- Moduł będzie umożliwiał selekcję obiektów z użyciem zapytań logicznych do bazy danych (zapisanych atrybutów) wykorzystujących zadane wielkości (np. wartość liczbowa) i operatory <>, >, >=, <, <=, różny, równy z wykorzystaniem przyjaznego dla użytkownika kreatora.

- Moduł będzie umożliwiał selekcję działek ewidencyjnych, adresów oraz dróg (wg numeru, kilometraża) z wykorzystaniem dedykowanego kreatora.

- Moduł będzie umożliwiał wyświetlenie tabeli atrybutów dla wyselekcjonowanych obiektów (z zastosowaniem mechanizmu stronicowania), w tym:

  - definiowanie widoczności pól w tworzonym zestawieniu,

  - sortowanie tabeli wg wartości pól,

  - zbliżanie mapy do wybranego z tabeli obiektu,

  - zapisywanie zestawień w formacie XLSX.

Wyszukiwanie obiektów

- Moduł będzie umożliwiał wyszukiwanie obiektów spośród wszystkich warstw informacyjnych.

- Moduł będzie umożliwiał sortowanie prezentowanych wyników wyszukiwania.

- Moduł będzie umożliwiał zbliżenie do wybranych obiektów z listy wyników wraz z wyróżnieniem obiektu.

- Moduł będzie umożliwiał wyszukiwanie obiektów ze wskazanych warstw informacyjnych systemu (w tym warstw tworzonych przez moduły dziedzinowe np. zajęcia pasa, projekty organizacji ruchu ale również oznakowanie pionowe i poziome) po określeniu obszaru wyszukiwania.

- Wyszukiwanie po obszarze musi być definiowane jako obszar zdefiniowany przez użytkownika oraz w postali zdefiniowanych obszarów administracyjnych: gminy, miejscowości.

- Wyniki wyszukiwania powinny być prezentowane w postaci listy obiektów. Lista obiektów powinna umożliwiać dalsze filtrowanie danych. Z poziomu listy obiektów będzie możliwe zbliżenie mapy do wyszukanego, wskazanego obiektu.

Mapy tematyczne

- Użytkownik będzie posiadał dostęp do map tematycznych. W ramach wdrożenia zostaną skonfigurowane mapy tematyczne: rodzaje nawierzchni drogi, ocena stanu nawierzchni, przeglądy okresowe, utrzymanie zimowe (z wyróżnieniem odcinków dróg w poszczególnych standardach – w przypadku  dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego są to standardy od III /najwyższy/ do VI /najniższy/)...

- Moduł będzie umożliwiać wybór mapy tematycznej z galerii map.

- Moduł będzie umożliwiać wybór, zmianę oraz wyłączenie mapy bazowej – mapy wyświetlanej jako podkład dla pozostałych warstw.

- Na mapach tematycznych będą wyświetlane interaktywne wykresy prezentujące wybrane statystyki. Zakres danych prezentowanych na wykresach (słupkowych, kołowych) będzie dostosowywał się dynamicznie do danych prezentowanych na mapie lub wg zdefiniowanego filtra lokalizacji (powiat, gmina, droga). Na wykresach będą wyświetlać się dane liczbowe, 
a kolorystyka wykresów będzie zgodna z symbolizacją obiektów na mapie.

- Każda z map tematycznych będzie mogła zostać udostępniona publicznie na potrzeby prezentacji informacji dla społeczeństwa w sieci Internet.

Edycja danych przestrzennych

- Moduł będzie umożliwiać edycję danych atrybutowych i przestrzennych dla warstw punktowych, liniowych i poligonowych, w tym:

  - tworzenie nowych obiektów,

  - modyfikowanie istniejących obiektów,

  - usuwanie istniejących obiektów w zakresie części geometrycznej i opisowej.

- Moduł będzie umożliwiać modyfikację geometrii obiektu poprzez dodanie, usuwanie punktów kształtu oraz przesuwanie punktów kształtu.

- Moduł będzie umożliwiać zastosowanie przyciągania (ang. snapowania) podczas edycji 
do wskazanych obiektów z dowolnej warstwy wektorowej (punktowej, liniowej i powierzchniowej) w zakresie jej wierzchołków, krawędzi i węzłów.

- Moduł będzie umożliwiać dodanie z komputera lokalnego do edytowanego obiektu załączników wraz z dodaniem opisu w tym: plików video (przynajmniej *.AVI), plików dźwiękowych (*.MP3) i plików graficznych (w tym typu *.PDF, *.PNG, *.JPG, *.TIFF).

- Moduł będzie umożliwiać dostosowanie formularza wprowadzania atrybutów dla warstwy w zakresie definiowania wymaganych do wypełniania pól.

- System musi umożliwiać edycję danych drogowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Podczas dodawania, edycji obiektów musi być zapewniona funkcjonalność:

  - Snapowania do wybranych warstw (do krawędzi, wierzchołków, środka linii),

  - Możliwość wskazania obiektu, kilku obiektów,

  - Możliwość cięcia i łączenia obiektów,

  - Możliwość wycinania dodawanym obiektem części wspólnej obiektów innych warstw (ang. Clip) (użytkownik decyduje które warstwy mają być wycinane).

- Moduł będzie rzutował obiekty geometryczne na system referencyjny dróg zgodnie z wymaganiami zawartymi w Module Zarządzania Infrastrukturą Drogową.

Symbolizacja warstw informacyjnych

Moduł definiuje możliwości dopasowania wyświetlania mapy do potrzeb efektywnej pracy z systemem użytkowników.

Moduł będzie umożliwiał definiowanie:

- stylu punktów,

- stylu linii,

- stylu poligonów.

Dedykowane funkcje mapowe związane z utrzymaniem pasa drogi

- System powinien umożliwiać oznaczanie warstw odcinków drogi statusami.

- System powinien umożliwiać oznaczanie miejsc postojowych oraz innych obiektów z opcjonalną datą obowiązywania od-do.

- System powinien umożliwiać atrybutowanie przystanków w zakresie: obecności pasów prowadzących, obecności wiaty, dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- System powinien umożliwiać rysowanie znaków pionowych oraz poziomych.

- System powinien umożliwiać wywoływanie funkcji wyświetlania przestrzennej lokalizacji obiektów przestrzennych, zawartych w dokumentach i sprawach.

- System powinien umożliwiać wyszukanie wszystkich decyzji i spraw związanych z danym obiektem przestrzennym lub obszarem (zgodnie z uprawnieniami określonymi dla zalogowanego użytkownika lub dla systemu zewnętrznego). Moduł umożliwi także wyszukanie wszystkich obiektów określonego typu umiejscowionych na zadanym obszarze (wg współrzędnych) oraz dostęp do szczegółów sprawy lub załączników.

### Moduł Procedur Administracyjnych

#### Moduł Obsługi Decyzji . Moduł umożliwia zarządzanie sprawami oraz umożliwia definiowanie ich zakresu na mapie. Moduł umożliwia wydawanie decyzji administracyjnych.

#### Graficzny interfejs użytkownika

Zarządzanie sprawami oraz obsługa spraw

- System umożliwi rejestrację danych dotyczących Wniosku i Sprawy wymaganych do wygenerowania decyzji m.in.: danych Wnioskodawcy, celu wniosku, Nr sprawy itd.

- Moduł musi zapewniać pulpit zarządczy dla użytkownika służący zarządzaniu obsługiwanymi sprawami z możliwością klasyfikowania i wyświetlania spraw

- Moduł musi umożliwiać przeglądanie i wyszukiwanie spraw i decyzji. System musi umożliwiać wyszukiwanie i sortowanie po atrybutach decyzji  i spraw.

- Moduł musi umożliwiać uzupełnienie danych wnioskodawcy w Ewidencji Klientów, co 
w sytuacji  gdy wnioskodawca będzie znajdował się w Ewidencji będzie umożliwiało jego wybór z ewidencji i nie będzie wiązało się z każdorazowym uzupełnienia danych w przypadku 
np. często powtarzającego się wnioskodawcy.

- Moduł musi umożliwiać dodawanie i zarządzanie załącznikami (dowolnych plików, w tym zdjęć).

- Moduł musi umożliwiać wprowadzenie informacji o sposobie zakończenia danego postępowania administracyjnego.

- Moduł musi umożliwiać zaawansowane wyszukiwanie oraz sortowanie spraw i decyzji wg filtrów (wg daty rozpoczęcia, daty wpłynięcia, sygnatury, adresu, danych prowadzącego sprawę, wnioskodawcy, statusu pisma lub sprawy, adresata, osoby lub komórki odpowiedzialnej itp.).

- Moduł musi umożliwiać sortowanie wyszukanych pozycji spraw i decyzji .

- Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie wszystkich dokumentów wg ustalonego filtru dla wskazanej lokalizacji.

- System musi prezentować zakres spraw na mapie wraz z określonymi atrybutami.

- Moduł musi współpracować z modułem szablonów pism i umożliwiać konfigurowanie i generowanie wymaganych dokumentów (pism, decyzji, protokołów, umów itp.).

Ewidencja klientów

- System musi umożliwić prowadzenie: Ewidencji Klientów zawierającej ewidencję osób fizycznych oraz prawnych. Ewidencje te powinny zawierać dane identyfikacyjne 
i teleadresowe. Dla rejestrowanej sprawy muszą być wprowadzane odnośniki do Ewidencji Klientów. Dla Ewidencji Osób Fizycznych system musi umożliwić generowanie raportu danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji generowania raportu danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

- System musi umożliwić nadawanie i ograniczanie uprawnień do danych osobowych interesantów – osób fizycznych, zapewniając ochronę tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

- Moduł musi być dostosowany do obsługi merytorycznej poszczególnych modułów dziedzinowych, w tym np. wprowadzania i przeglądania danych.

Geolokalizacja sprawy

- Dla każdej sprawy system umożliwi dodanie jednej lub kilku lokalizacji.

- Moduł musi umożliwiać lokalizację sprawy przez kilometraż drogi.  Moduł musi mieć możliwość zdefiniowania dla rejestru obowiązku wprowadzenia wszystkich ww. wartości (jeżeli użytkownik tego nie zrobi - nie może mieć możliwości zakończenia sprawy).

- Moduł musi umożliwiać lokalizację sprawy przez wybór adresu na podstawie aktualnych danych Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. Moduł musi umożliwiać lokalizację sprawy przez wskazanie obiektu na dowolnej warstwie informacyjnej (w tym warstwie działek ewidencyjnych i/lub adresowej oraz warstwach spraw) bezpośrednio na mapie 
z wykorzystaniem wbudowanej w aplikację mapy oraz (w zależności od preferencji) modułu mapowego.

- Po zdefiniowaniu lokalizacji sprawy będą zapisywać się na dedykowanych warstwach informacyjnych w bazie danych. Na warstwie będą zapisywać się również informacje na temat sprawy (np. etap, osoba prowadząca). Warstwa będzie na bieżąco aktualizowana (wraz z zapisywanymi zamianami).

- Moduł umożliwi wyszukanie wszystkich spraw i wprowadzonych wpisów ewidencji, które były / są prowadzone dla danej lokalizacji.

- Moduł umożliwi (bazując na analizach geometrycznych) weryfikację czy dla lokalizacji sprawy nie występują zagadnienia w zakresie konieczności regulacji stanu prawnego pasa drogi.

- Moduł musi umożliwiać gromadzenie danych tematycznych dostosowanych do poszczególnych wspieranych procedur administracyjnych (m.in. na potrzeby generowania raportów do GUS oraz wykorzystywania w generowanych dokumentach).

- System musi umożliwiać wyszukiwanie postępowań na mapie – w obszarze wskazanym prostokątem lub widocznym obszarze oraz wyszukiwanie spraw na mapie wg kategorii w zaznaczonym obszarze (np. prostokątem).

Konfiguracja

- System umożliwia konfigurację struktury organizacyjnej poszczególnych jednostek.

- System umożliwi konfigurację typów wniosków. Moduł musi umożliwiać konfigurację zastosowanych słowników (dodawanie i usuwanie słowników, dodawanie, modyfikacja 
i usuwanie dopuszczalnych wartości) lub pobieranie ich z dostępnych rejestrów zewnętrznych (jeżeli one są nadrzędnym źródłem danych, jak np. TERYT) w trybie importu plików lub subskrypcji.

- Zmiana wersji słownika nie może powodować zmian w dokumentach sporządzonych 
z wykorzystaniem poprzednich wersji słownika.

- Moduł musi umożliwiać tworzenie, edycję i konfigurację szablonów dokumentów 
z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika.

- Moduł musi umożliwiać konfigurowanie podstawowych elementów zarządzania 
i przechowywania spraw i decyzji, w tym:

  - Administrację definicjami struktury administracyjnej urzędu (podstawą do określenia uprawnień użytkownika są jednostki administracyjne) oraz definiowanie rejestrów pism, spraw i zależności pomiędzy rejestrami.  Możliwe czynności administracyjne:

    - Tworzenie nowych jednostek organizacyjnych – określenie dla nich jednostki organizacyjnej nadrzędnej i odwzorowanie zależności pomiędzy referatami i wydziałami,

    - Usunięcie jednostki organizacyjnej.

  - Administrację typami spraw i decyzji (np. definiowanie słownika typów spraw i decyzji, określanie kategorii typów).

#### Moduł szablonów pism i decyzji

Moduł umożliwiający zarządzenia szablonami dokumentów oraz ich treścią.

- Moduł musi umożliwiać generowanie dokumentów, pism i decyzji w oparciu o wcześniej zdefiniowane szablony i dane wprowadzane w Module Obsługi Procedur Administracyjnych 
w toku postępowania.

- Moduł musi umożliwiać możliwość eksportu wygenerowanych dokumentów w formacie docx.

- Moduł musi umożliwiać tworzenie, edycję i konfigurację szablonów dokumentów.

- Moduł będzie umożliwiał generowanie pism oraz wydruków na podstawie szablonów możliwych do zdefiniowania w systemie

- Moduł będzie pozwalał użytkownikowi na zdefiniowanie zmiennych w generowanym szablonie. Lista zmiennych możliwa do wykorzystania w module musi obejmować, atrybuty wniosku, sprawy, obiektów mapowych, strukturę organizacyjną, itd. Konfiguracja treści zmiennej będzie umożliwiała wygenerowanie wymaganej dokumentacji zgodnie 
z możliwościami przeprowadzanych spraw, postępowań.

- Moduł musi umożliwiać administrowanie szablonami, w szczególności: dodawanie, usuwanie, wersjonowanie.

#### Moduł Zarządzania Zleceniami

Moduł umożliwiający zarządzanie bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej w zakresie zarządzania zleceniami do wykonania. System współpracuje z Aplikacją Mobilną.

- Moduł umożliwiający definiowanie zleceń, przesyłanie ich do realizacji oraz ich odbiór.

- Moduł będzie umożliwiał przesłanie zlecenia do realizacji: w ramach modułu, na Aplikację Mobilną. W zależności od konfiguracji danego wykonawcy lub osoby odpowiedzialnej 
za wykonanie.

- Moduł będzie posiadał konfigurację Wykonawców wraz z nadawaniem im uprawnień.

- Moduł będzie prezentował status danego zlecenia (w zleceniu i na mapie).

- Moduł będzie współpracował  z Aplikacją Mobilną w zakresie zlecenia i odbioru zleceń 
w ramach systemu.

- Moduł będzie umożliwiał filtrowanie zleceń w podziale na poszczególne typy, obiekty infrastruktury i odpowiedzialne wydziały.

- Moduł będzie posiadał listę zleceń przypisanych do danego użytkownika oraz będzie informował o pojawieniu się nowego zlecenia.

- Moduł będzie umożliwiał przekazywanie zleceń do realizacji w Aplikacji Mobilnej dla użytkowników systemu oraz umożliwi potwierdzenie realizacji zleceń dla użytkowników (wykonawców) zewnętrznych, którzy nie są użytkownikami systemu.

### Moduł Terminarza

Moduł umożliwiający zarządzenie kluczowymi terminami dla poszczególnych użytkowników, wydziałów i poszczególnych jednostek organizacyjnych.

- System musi posiadać funkcjonalność kalendarza i zadań (z terminami i priorytetami).

- Terminarz będzie modułem umożliwiającym prezentację kluczowych dat. Poszczególne definiowane daty będą pochodziły z poszczególnych modułów zarządzania infrastrukturą drogą.

### Moduł raportowy

Moduł umożliwiający przygotowywanie raportów i wspierający użytkownika w definiowaniu wymaganej informacji zarządczej z systemu, jak również definiowanie wymaganych raportów 
i wyszukiwanie informacji.

- System musi umożliwić sporządzanie i wydruk raportów, statystyk i zestawień, w szczególności wymaganych przepisami prawa oraz związanych z danymi przechowywanymi w systemie m.in: Książek dróg, Formularz informacji o sieci dróg, Książki obiektów mostowych, Wykaz obiektów mostowych.

- System musi umożliwiać filtrowanie raportów po atrybutach dostępnych w raporcie.

- System musi umożliwiać eksport raportów minimalnie do formatów plików .pdf,

### Moduł Ewidencji Obiektów Drogi i Pasa Drogowego

Moduł umożliwiający zarządzanie obiektami infrastruktury drogi i pasa drogowego.

#### System Referencyjny

Moduł umożliwiający definiowanie i zarządzenie odcinkami i drogami w zakresie zarządzania systemem referencyjnym. Moduł musi zapewnić lokalizację zdarzeń drogowych w ramach systemu referencyjnego opartego na punktach referencyjnych i odcinkach międzywęzłowych.

- Określenie lokalizacji danego zdarzenia drogowego w systemie referencyjnym musi zachodzić automatycznie, na podstawie relacji przestrzennej zdarzenia drogowego w stosunku 
do systemu referencyjnego.

- Numeracja punktów referencyjnych będzie prowadzona według następujących zasad:

  - przyjęty zostanie 7-cyfrowy szablon numeru, gdzie pierwsze cztery cyfry oznaczają numer sektora w którym znajduje się punkt, a trzy ostatnie oznaczają kolejny numer punktu w danym sektorze,

  - sektor początkowy o numerze 0101 bierze swój początek od 14 stopnia długości i 55 stopnia szerokości geograficznej,

  - obszar sektora odpowiada wielkości arkusza mapy topograficznej w skali 1: 25 000,

  - numeracja sektorów rośnie w sposób następujący: w kierunku z zachodu na wschód 0101, 0102, 0103, ...; oraz w kierunku z północy na południe 0101, 0201,  0301...;.

- Punkty referencyjne będą posiadać następujące, atrybuty:

  - numer sektora,

  - numer punktu w sektorze,

  - współrzędne X i Y oraz ich pochodzenie,

  - dla każdego z punktów będzie można dodać dowolne załączniki.

- Odcinki międzywęzłowe będą numerowane narastająco zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi, a opisywać je będą następujące atrybuty:

  - numer drogi, do której należy odcinek,

  - numer kolejny odcinka,

  - nazwa odcinka,

  - kilometraż początkowy,

  - kilometraż końcowy,

  - numer punktu początkowego,

  - numer punktu końcowego,

  - klasę techniczną odcinka,

  - rodzaj odcinka,

  - długość odcinka.

#### Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Moduł umożliwiający zarządzanie obiektami infrastruktury drogowej, określanie ich geometrii oraz definiowanie atrybutów.

- Moduł będzie umożliwiać prowadzenie wszelkich ewidencji związanych z pasem drogi. Użytkownik będzie posiadał możliwość definiowania nowych warstw wraz z określeniem ich atrybutów.

- System będzie zapewniał prowadzenie ewidencji dróg. Ewidencja będzie umożliwiać przechowywanie wymaganych danych i zapewniać generowanie zgodnie z przepisami prawa (rozdział: Wymagania prawne):

  - Książki Drogi,

  - Formularza o sieci dróg publicznych,

  - Mapy techniczno – eksploatacyjnej.

- System musi umożliwiać dodawanie dowolnych załączników do drogi i odcinków drogi.

- System będzie umożliwiał prowadzenie ewidencji obiektów powierzchniowych, liniowych 
i punktowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- System będzie umożliwiał edycję danych obiektów drogi i obiektów inżynieryjnych 
z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

- System musi przechowywać geometrie zgodnie z ich stanem faktycznym w terenie (bez konieczności dzielenia obiektów w obszarze skrzyżowań oraz bez konieczności dzielenia obiektów przy zmianie ich szerokości na kilometrażu o 0.5m)

- System musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie atrybutów lokalizacji obiektów drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym, z uwzględnieniem obiektów zlokalizowanych w obszarach skrzyżowań, w tym:

  - numer drogi/ulicy,

  - kilometraż początkowy i końcowy,

  - tzw. pikietaż, tj. odległość obiektu od najbliższego punktu referencyjnego, wraz 
z numerem tego punktu i odcinka referencyjnego oraz długością,

  - stronę zlokalizowania obiektu drogowego (strona lewa, prawa określane zgodnie z przyrostem kilometrażu).

- System musi zapewniać automatyczne wyliczanie powierzchni i długości obiektów drogowych, z uwzględnieniem enklaw (tj. obszarów wydzielonych, położonych w całości wewnątrz zewnętrznych granic obiektu geometrycznego).

- System musi zapewniać wyświetlanie danych w formie profilu liniowego drogi zsynchronizowanego z fotorejestracją, modułem skaningu laserowego oraz mapą interaktywną.

- System zapewni narzędzie do tworzenia mapy techniczno-eksploatacyjnej zgodnie 
z przepisami prawa. Narzędzie musi umożliwiać generowanie mapy na podstawie danych systemu, możliwość edycji mapy i jej drukowania zgodnie z wymaganiami.

- System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- System musi zapewnić uprawnionym użytkownikom słownik znaków pionowych i poziomych oraz kreator znaków w przeglądarce internetowej umożliwiających edycję znaków pionowych oraz możliwość rozbudowywania słownika tych znaków.

- System musi umożliwiać wyszukiwanie słownika znaków pionowych i poziomych podczas jego wykorzystania w procesie ewidencji.

- System musi odzwierciedlać rzeczywiste oznakowanie poziome w celu generowania raportu 
o rzeczywistej powierzchni malowania. System umożliwia tworzenie raportu malowania oznakowania poziomego w wybranym przez użytkownika zakresie pikietaży lub kilometraży. Użytkownik posiada możliwość zdefiniowania raportu dla kilku dróg lub odcinków.

- System musi umożliwiać przenoszenie i kopiowanie obiektów pomiędzy warstwami 
z uwzględnieniem typu geometrii. Istnieje możliwość kopiowania obiektów z danych wektorowych DXF i GML.

- System musi umożliwiać ewidencję kanalizacji deszczowej w tym: wpustów, studni, drenaży 
i drenokolektorów, przepustów drogowych, rowów, wlotów deszczowych do rowów oraz przepompowni.

#### Moduł Zarządzania Obiektami Inżynieryjnymi

Moduł umożliwiający zarządzanie obiektami mostowymi, określanie ich geometrii oraz definiowanie atrybutów.

- System będzie zapewniał prowadzenie ewidencji obiektów inżynieryjnych. Ewidencja będzie umożliwiać przechowywanie wymaganych danych i zapewniać generowanie:

  - Książki Obiektu Mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych,

  - Książki Tunelu dla tunelu drogowego i przejścia podziemnego,

  - Karty Obiektu Mostowego,

  - Wykazu obiektów mostowych.

- System będzie umożliwiał prowadzenie ewidencji obiektów inżynieryjnych z poziomu przeglądarki internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- System będzie umożliwiał wyszukiwanie obiektów poprzez filtrowanie wg wybranego atrybutu.

- System musi umożliwiać edycję danych obiektów inżynieryjnych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

#### Moduł Fotorejestracji

Moduł umożliwiający przeglądanie oraz zarządzanie informacją w postaci zdjęciowej.

- System umożliwi przeglądanie danych pochodzących z fotorejestracji mobilnej w postaci zdjęć sekwencyjnych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

- Z poziomu zdjęcia użytkownik będzie posiadał możliwość wykonywania precyzyjnych pomiarów: szerokości, wysokości i powierzchni,  współrzędnych dla wskazanego punktu.

- Użytkownik będzie posiadał możliwość przeglądania zdjęć jednocześnie z różnych kamer.

- Moduł zapewni możliwość wydajnego odtworzenia zdjęć w trybie wideo z dostosowaniem prędkości wyświetlania (czas ładowania kolejnego zdjęcia nie może być dłuższy niż 2 sekundy).

- Moduł umożliwi przeglądanie fotorejestracji dla przejazdu każdej jezdni.

- Moduł będzie zsynchronizowany z modułem mapowym i będzie wyświetlał aktualną lokalizację analizowanego w module fotorejestracji miejsca na mapie oraz wyświetlał znacznik położenia obserwatora fotorejestracji.

- Moduł będzie zsynchronizowany z modułem skaningu laserowego.

- Użytkownik będzie posiadał możliwość przejścia na mapę oraz chmurę punktów 
w analizowanym w module fotorejestracji miejscu.

- Moduł będzie umożliwiał wyświetlania siatki metrycznej i krzyża na fotorejestracji.

- Użytkownik będzie posiadał informację o numerze drogi, nazwie drogi, kilometrażu wyświetlanego zdjęcia.

- Moduł będzie umożliwiał bezpośrednie wywołanie panoramy Google StreetView dla aktualnie wyświetlanego zdjęcia (z ustawieniem widoku panoramy). W przypadku braku panoramy dla danej lokalizacji zostanie wyświetlony stosowny komunikat informacyjny w tym zakresie.

- Moduł będzie umożliwiał dodawanie punktów i poligonów na wybrane przez użytkownika warstwy. Dostępne warstwy będą możliwe do zdefiniowania przez administratora.

- Moduł będzie umożliwiał prezentację na zdjęciach granic działek pasa drogowego i działek do niego przylegających.

- Moduł będzie umożliwiał prezentację na zdjęciach wybranych przez użytkownika dowolnych obiektów wektorowych znajdujących się w ewidencji obiektów drogi i pasa drogowego.

#### Moduł Skaningu Laserowego

Moduł umożliwiający przeglądanie danych skaningu laserowego

- System będzie umożliwiał przeglądanie danych chmury punktów pochodzących ze skaningu laserowego.

- Moduł będzie umożliwiał synchronizację z mapą wyświetlaną w module mapowym oraz zdjęciem wyświetlanym w module fotorejestracji.

- Moduł będzie umożliwiał wyświetlanie chmur punktów i wizualizowanie ich wg wartości RGB, intensywności, hipsometrii oraz klasyfikacji punktów.

- Moduł będzie umożliwiał wyświetlanie widoku w trybie ortogonalnym, perspektywicznym oraz z perspektywy lokalizacji urządzenia pomiarowego na samochodzie pomiarowym

- Moduł będzie umożliwiał wyświetlanie wcześniej zapisanych widoków sceny.

- Moduł będzie umożliwiał nawigację 3D.

- Moduł będzie umożliwiał wyświetlanie listy klas zgodnie ze standardem LAS oraz włączanie / wyłączanie widoczności poszczególnych klas.

- Moduł będzie umożliwiał wyświetlanie pozycji kamery oraz pozycji celu obserwacji.

- System będzie umożliwiał wykonywanie precyzyjnych pomiarów współrzędnych, długości, szerokości, wysokości, powierzchni i objętości.

- Moduł będzie umożliwiał generowanie przekrojów na podstawie zaznaczonej linii 
(o zdefiniowanej lub definiowalnej szerokości) oraz wykonywanie pomiarów długości 
i wysokości na przekroju.

- Moduł będzie umożliwiał dodawanie punków na wybrane przez użytkownika warstwy. Dostępne warstwy będą możliwe do zdefiniowania przez administratora.

#### Moduł Profilu Liniowego

- Okno planu liniowego – okno musi przedstawiać rzut z góry wszystkich elementów pasa drogowego podlegających inwentaryzacji wzdłuż osi drogi z informacją o pikietażu lokalnym 
i pikietażu globalnym drogi.

- Elementy powierzchniowe na odcinkach prostych muszą dokładnie odzwierciedlać topologię odpowiadających im elementów na mapie.

- Grafika oznakowania pionowego i poziomego musi być reprezentowana w postaci wektorowej.

- Okno nawigacji po systemie referencyjnym – w oknie tym użytkownik musi mieć możliwość wybrania numeru drogi, odcinka międzywęzłowego, pikietaża lokalnego dla odcinka lub pikietaża globalnego dla drogi.

- System umożliwi powiązanie wyświetlanych danych pomiędzy fotorejestracją i mapą. Wybranie określonego punktu (pikietaża) na profilu liniowym umożliwi wyświetlenie tego samego obszaru na mapie oraz fotorejestracji.

### Moduły Dziedzinowe

#### Moduł Przeglądy Dróg

Moduł umożliwiający zarządzanie stanem dróg poprzez wykonywanie i planowanie przeglądów okresowych oraz wykonywanie zaleceń pokontrolnych.

Moduł musi spełniać następujące wymagania:

- System musi umożliwiać planowanie przeglądów okresowych dróg.

- W ramach przekazywania danych do przeprowadzenia przeglądu dla wykonawcy zewnętrznego użytkownik musi posiadać możliwość przekazania informacji z wykonanych już przeglądów dla danego obiektu.

- Wyniki przeglądu prezentowane będą na dedykowanej mapie tematycznej.

- System musi umożliwiać wypełnienie przeglądu przez wykonawcę zewnętrznego 
i przeniesienie danych do systemu.

- System musi umożliwiać wygenerowanie i pobranie formularza przeglądu w formacie *.xls lub *.xlsx.

#### Moduł Zarządzania Objazdami Dróg

Moduł umożliwiający zarządzanie objazdami dróg w zakresie planowania, kontroli i zgłaszania uwagi i usterek identyfikowanych w zakresie objazdów. Moduł dostępny dla wewnętrznych i zewnętrznych wykonawców zgodnie z określonymi uprawnieniami.

System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

- Moduł musi umożliwiać planowanie objazdów, definiowanie harmonogramów objazdów, wypełnianie dziennika objazdów.

- System musi pozwalać na tworzenie planu objazdu.

- Moduł musi umożliwiać przydzielenie danego objazdu do wykonania.

- Harmonogram objazdów musi zawierać dane dotyczące terminów wykonania objazdów,

- Moduł musi zapewnić prezentację śladu objazdu, na podstawie zarejestrowanego śladu GPS.

- System musi zapewniać przeglądanie harmonogramu objazdów.

- System musi zapewnić prowadzenie dziennika objazdów dróg, w tym:

  - objazdów okresowych, zgodnie z wymaganiami książki drogi,

  - objazdów interwencyjnych,

  - objazdów bieżących, których wykonywanie związanie jest z bieżącym utrzymaniem dróg, a których wykonanie zostało zdefiniowane w harmonogramie objazdów.

- System musi współpracować z systemem mobilnej pracy w terenie, umożliwiającym z jednej strony automatyczne dokonywanie wpisów do dziennika objazdów dróg na podstawie zarejestrowanego śladu GPS pojazdu, z drugiej strony pozwoli na automatyczną rejestrację wad i usterek zlokalizowanych w ramach dokonywanych objazdów.

- System musi dostarczyć zarówno dane jakościowe dotyczące lokalizacji poszczególnych wad 
i usterek zarejestrowanych w ramach objazdu na sieci referencyjnej (dane o kilometrażu 
i pikietażu, szczegółowe dane dotyczące rodzaju wady, usterki, jej natężenia, sposobu usunięcia itp.) jak i dane ilościowe dotyczące ilości wad i usterek na danym odcinku referencyjnym, drodze itp.

#### Moduł Projekty Organizacji Ruchu

Moduł umożliwiający zarządzanie projektami organizacji ruchu.

Moduł musi spełniać następujące wymagania:

- Moduł powinien umożliwiać przetrzymywanie elektronicznej, wersjonowanej formy zatwierdzonej dokumentacji w formie załączników do Projektów Organizacji Ruchu.

- Moduł powinien umożliwiać tworzenie nowych projektów organizacji ruchu. Zasięg określonego projektu na mapie powinien być definiowany na odpowiedniej warstwie projektowej.

- W ramach tworzenia projektu organizacji ruchu moduł powinien umożliwiać tworzenie, usuwanie i modyfikację obiektów drogi i pasa drogowego. Moduł powinien automatycznie oznaczać obiekty zgodnie z przepisami prawa.

- Moduł będzie umożliwiał wyszukiwanie projektów organizacji ruchu po atrybutach go opisujących oraz ich lokalizacji (np. w określonym zasięgu przestrzennym) a także umożliwał możliwość dodawania filtrów zgodnie z typem danego pola.

- Moduł będzie umożliwiał generowanie dokumentacji projektowej.

- Moduł musi posiadać funkcje umożliwiające tworzenie projektów i edytowanie projektów/ewidencji organizacji ruchu z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, poprzez:

  - zapewnienie biblioteki symboli znaków pionowych i poziomych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przewidzianych w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

  - zapewnienie aktualizacji biblioteki symboli w przypadku nowelizacji rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

  - umożliwienie projektowania oznakowania poziomego podłużnego (oś i krawędź jezdni, wydzielenie pasów ruchu),

  - umożliwienie projektowania punktowych urządzeń BRD z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających grupowe ich definiowanie z określonym rozstawieniem i odstępem

  - umożliwienie projektowania oznakowania poziomego przejść dla pieszych 
i przejazdów dla rowerzystów o dowolnym kącie i dowolnej szerokości,

  - rysowanie znaków typu P-21 poprzez poligony,

  - tworzenie znaków P-18 i P-20 o dowolnej szerokości i głębokości,

  - umożliwienie projektowania powierzchni wyłączonych z ruchu o dowolnym kształcie 
i wypełnieniu,

  - wprowadzenie do bazy danych oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: istniejącej oraz projektowanej,

  - definiowanie oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jako usuniętego bez fizycznego usuwania obiektów z systemu,

  - drukowanie mapy w wybranej skali na papierze dowolnego formatu wraz 
z definiowaną metryką (tabelką),

  - tworzenie projektów indywidualnych pionowych znaków drogowych 
(np.: drogowskazów, kierunków na pasach ruchu, tabliczek uzupełniających do znaków drogowych itp.):

  - znaki muszą być tworzone zgodnie z wymogami „Załącznika 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach”;

  - użytkownik musi mieć możliwość tworzenia i edycji treści i symbolu znaku dowolnego rozmiaru wykorzystując dostępne narzędzia.

  - pokazywanie bądź ukrywanie na mapie znaków istniejących, projektowanych, usuniętych, tymczasowych z zachowaniem opcji, że któreś z nich może pozostawić wyświetlone,

  - użytkownik musi mieć możliwość graficznego wyświetlenia organizacji ruchu jako stan na dzień w celu przekazania innym organom jak sąd, policja;

  - przechowywanie wariantowych wersji projektów organizacji ruchu,

  - umożliwienie nanoszenia na projekcie domiarów i komentarzy.

#### Moduł Zajęcia Pasa

Moduł umożliwiający obsługę procesu zajęcia pasa wraz ze wsparciem użytkownika w weryfikacji formalnej, merytorycznej i wydawaniu m.in. decyzji / postanowień / umów / protokołów itp. Umożliwia definiowanie przestrzenne zajęcia pasa i wspiera użytkownika w tym procesie. Moduł jest częścią modułu Procedur Administracyjnych.

Moduł musi spełniać następujące wymagania:

- Moduł musi zapewnić obsługę procesu wydawania decyzji, umów, protokołów zajęć pasa drogowego z poziomu przeglądarki internetowej

- Moduł musi umożliwiać rejestrowanie danych spraw, pism, wniosków w odpowiednich rejestrach w celu wydania decyzji

Moduł musi ewidencjonować przestrzennie każde zajęcie pasa drogowego z wykorzystaniem funkcjonalności opisanych w wymaganiach Modułu Procedur Administracyjnych. System automatycznie określi lokalizację w kontekście systemu referencyjnego, miejscowości i ulicy podczas wskazania lokalizacji zajęcia jako istniejącego obiektu na warstwie danego typu spraw (system kopiuje dany obiekt).

- Moduł powinien posiadać możliwość przypisania lokalizacji do wydanych decyzji.

- Wniosek na zajęcie pasa może zawierać różne cele zajęcia pasa.

- Wniosek może zawierać jeden lub kilka obiektów zajęcia pasa.

- Po zdefiniowaniu lokalizacji system automatycznie musi określać powierzchnię zajęcia 
w kontekście rodzajów obiektów pasa drogi.

- Użytkownik będzie posiadać możliwość zmiany np. na powierzchnie zgodne z wnioskiem.

- Użytkownik będzie posiadać możliwość konfiguracji stawek w kontekście poszczególnych rodzajów elementów pasa drogowego, kategorii drogi, celu zajęcia. Użytkownik będzie posiadać możliwość konfiguracji, która dotyczy wszystkich obiektów danej kategorii lub pozostałych nie ujętych w konfiguracji.

- Moduł generuje automatycznie decyzję i umowy zgodnie z wymaganiami modułu Procedur Administracyjnych.

- Moduł posiada konfigurację słowników: Typy wniosków, Typy spraw, cele zajęcia, słownik opłat, rodzaje typów załączników (np. Wniosek, dokumentacja fotograficzna zajęcia pasa, Protokół z kontroli itp.)

- System umożliwia tworzenie zajęć pasa na podstawie różnych źródeł danych przestrzennych - wektorowych i rastrowych – z wykorzystaniem funkcjonalności edycji danych przestrzennych Modułu Mapowego.

- Moduł umożliwia wyszukiwanie zajęć pasa poprzez filtrowanie po atrybutach sprawy 
i atrybutów lokalizacji przestrzennej.

- Moduł umożliwia powiązanie wydawanych decyzji, spraw pomiędzy sobą, w zakresie ich powiązania poprzez wskazanie lub poprzez lokalizację przestrzenną (np. powiązanie decyzji lokalizacyjnej z decyzją na umieszczenie infrastruktury).

- Dla procesowanej sprawy moduł prezentuje sprawy powiązane.

- System umożliwia generowanie raportu wydanych decyzji – z informacją o ich stanie, typie sprawy, Wnioskodawcy itp.

- System umożliwia generowanie raportu decyzji wydanych nieterminowo.

#### Moduł Aplikacja Mobilna

Moduł wspomagający pracę w terenie z możliwością potwierdzenia wykonania poszczególnych czynności zgłoszeń i zleceń, umożliwiający dodawanie dokumentacji w postaci zdjęć, notatek oraz informujący użytkownika o interesujących go obiektach np. podczas zleceń, objazdów itp.

- Aplikacja mobilna będzie dostępna dla telefonów oraz tabletów z systemem Android i iOS.

- Moduł będzie posiadać responsywny GUI dedykowany do obsługi z wykorzystaniem ekranów dotykowych – GUI będzie automatycznie dostosować GUI do ekranu urządzenia mobilnego (m.in. w zakresie wielkości okna mapy, ułożenia narzędzi). GUI powinno cechować się minimalizmem, odpowiednią wielkością ikon narzędzi (umożliwiających obsługę palcami) oraz orientacją na jak największy widok mapy.

- Licencja aplikacji mobilnej pozwoli na bezpłatną dystrybucję aplikacji za pośrednictwem publicznych kanałów dystrybucji platform Android.

- Aplikacja mobilna musi zostać zarejestrowana w publicznych kanałach dystrybucji platform Android.

- System będzie umożliwiał użytkownikowi poprzez aplikację mobilną zarządzanie zadaniami w systemie przydzielonymi do niego.

- Realizacja zleceń jest możliwa dla użytkowników systemu, posiadających uprawnienia do realizacji poszczególnych typów zleceń, jak również umożliwia realizację pojedynczych zleceń przez Wykonawców zewnętrznych.

- System będzie umożliwiał zarządzanie zadaniami w zakresie przynajmniej: edycji zadania zgodnie z uprawnieniami, dodawania zdjęć i załączników, załączenia geolokalizacji, dodawania komentarzy, potwierdzania rozpoczęcia, zakończenia wykonywania zlecenia.

- System będzie wspierał procesy zgłaszania usterek, wykonywania zleceń, przeprowadzania objazdów, wykonywania kontroli.

- Aplikacja musi umożliwiać zarówno zakończenie zlecenia poprzez aplikację jak również potwierdzenie zakończenia, a wypełnienie szczegółów w module stacjonarnym.

#### Moduł Inwestycji i Remontów

- System musi zapewniać prowadzenie rejestru prac budowlanych realizowanych w ramach inwestycji:

  - Remontów dróg,

  - Przebudowy dróg,

  - Rozbudowy dróg,

  - Budowy dróg.

- System musi zapewnić lokalizację zadań inwestycyjnych w ramach systemu referencyjnego opartego na punktach referencyjnych i odcinkach międzywęzłowych.

- System umożliwia definiowanie dla każdej z inwestycji lub remontu informacji dotyczących nazwy zadania, terminu realizacji, długości, szerokości i rodzaju, dodatkowych danych opisowych, terminu gwarancji, danych dotyczących wykonawcy oraz możliwość dodawania dowolnych załączników.

- System umożliwia dodawanie obiektów rejestru prac budowlanych poprzez zdefiniowanie ich lokalizacji na podstawie drogi oraz początku i końca lokalizacji w kontekście systemu referencyjnego.

- System umożliwia dla każdego obiektu Inwestycji i Remontu zdefiniowanie jakich typów obiektów on dotyczy (np. jezdnia, chodnik itp. ).

- System dla danego obiektu zapewnia prezentację jakie remonty i inwestycje były na nim prowadzone. System poprzez lokalizację obiektu i lokalizację inwestycji lub remontu, typu obiekt prezentuje informacje jakie przeprowadzone prace były na tych obiektach w kolejności chronologicznej od najnowszego. Jeżeli jakieś prace są niezakończone lub trwają to informacja ta jest wyróżniona na danym obiekcie.

- System umożliwia przeniesienie się do danych szczegółowych inwestycji lub remontu 
z wybranego obiektu, na którym był przeprowadzany remont lub inwestycja.

#### Moduł zarządzania kanałami technologicznymi

            - System umożliwia ewidencję sieci kanałów technologicznych złożonych z ciągów rur, studni kablowych, zasobników kablowych, szaf kablowych oraz ich atrybutów.

            - System umożliwia prezentację przebiegu kanałów technologicznych na mapie wraz z innymi elementami infrastruktury drogowej.

            - System umożliwia definiowanie składowych kanału technologicznego (rury, rury światłowodowe oraz mikrorury), ich typ oraz zajętość.

            - System umożliwia prezentację zajętości sieci kanałów technologicznych – łącznie oraz każdego z jego składowych.

            - System umożliwia definiowanie zajęcia kanału technologicznego, przebieg (obiekt początkowy i końcowy), zajęte elementy, czas zajęcia, dane dotyczące wnioskodawcy.

#### Moduł zarządzania stanem prawnym dróg

- System musi zapewniać integrację z ewidencją gruntów i budynków, w zakresie:

  - możliwości importu danych EGiB w formacie SHP, GML

  - określania danych przedmiotowych i podmiotowych gruntów stanowiących drogi,

  - kontroli spójności przebiegu pasów drogowych z granicami działek ewidencyjnych.

- System musi zapewnić dostęp do danych EGiB dla celów informacyjnych dla działek znajdujących się w pasach drogowych, przecinających pasy drogowe oraz przyległych do pasów drogowych., 
w tym:

  - dostęp do zintegrowanych danych ewidencji gruntów i budynków,

  - możliwość wyszukiwania działek ewidencyjnych według ich atrybutów przedmiotowych i podmiotowych z filtrów przestrzennych (obszar na mapie),

  - prezentację przekrojowych analiz w postaci map tematycznych: mapa struktury własności (według grup rejestrowych), mapa użytkowania terenu (według rodzaju użytku gruntowego).

- System musi zapewniać automatyczne wykrywanie konfliktów pomiędzy pasem drogowym 
a działkami ewidencyjnymi w zakresie:

  - działek przecinających pas drogowy,

  - działek znajdujących się w pasie drogowym, które ze względu na stan własnościowy wymagają regulacji,

  - użytków gruntowych, których oznaczenie jest niezgodne ze stanem faktycznym przebiegu pasa drogowego.

- Dla każdej drogi system musi pozwalać na rejestrację wykrytych konfliktów działek ewidencyjnych z drogą, z automatycznym określeniem:

  - identyfikatora działki ewidencyjnej,

  - powierzchni konfliktu (przecięcia),

  - przyczyny konfliktu.

### Moduł Wymiany danych

Moduł umożliwiający wymianę danych pomiędzy zewnętrznymi dostawcami i odbiorcami danych.

- Moduł będzie zapewniał zautomatyzowanie procesu pobierania danych przez moduł zasilający, który musi:

  - umożliwiać ładowanie danych w formacie: WKT, SHP, DXF, GEOTIFF, GML,

  - umożliwiać ładowanie danych EGIB w formacie GML (zgodny z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi),

  - umożliwiać ładowanie danych BDOT10k, BDOT500, GESUT w formacie GML zgodnym z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi.

## Wymagania wobec obsługi referencyjnych baz danych

Ewidencja miasta ulic i adresów

- System musi zapewnić import danych EMUiA z plików zapisanych w formacie GML.

- Import danych EMUiA musi być realizowany w tle, a po jego zakończeniu użytkownik Systemu otrzyma stosowny komunikat.

- W przypadku niepowodzenia importu, System powinien komunikować o przyczynie niepowodzenia w postaci logów.

- System musi zapewniać lokalizację na Mapie poprzez podanie nazwy ulicy lub adresu.

Ewidencja gruntów i budynków

- System musi zapewnić import danych EGiB z plików w formatach GML.

- Import danych do systemu musi być możliwy jednostkami ewidencyjnymi.

- System musi zapewniać import zintegrowanych plików przedmiotów-podmiotowych jak i tych danych zapisanych w osobnych plikach.

- Import danych EGiB musi być zrealizowany w tle, a po jego zakończeniu użytkownik Systemu otrzyma stosowny komunikat.

- W przypadku niepowodzenia importu, System powinien komunikować o przyczynie niepowodzenia w postaci logów.

- Musi istnieć możliwość importu danych z wielu jednostek ewidencyjnych jednocześnie (równolegle).

- System musi przechowywać informacje dotyczące:

  - Daty aktualności wydanych danych EGiB,

  - Daty rozpoczęcia i zakończenia importu z dokładnością do 1 s.

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)

- System musi zapewniać import danych BDOT500 z plików zapisanych w formacie GML.

- Import danych do systemu musi być możliwy jednostkami ewidencyjnymi.

- Import danych BDOT500 musi być zrealizowany w tle, a po jego zakończeniu użytkownik Systemu otrzyma stosowny komunikat.

- W przypadku niepowodzenia importu, System powinien komunikować o przyczynie niepowodzenia w postaci logów.

- Musi istnieć możliwość importu danych z wielu jednostek ewidencyjnych jednocześnie (równolegle).

Baza danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

- System musi zapewniać import danych GESUT z plików zapisanych w formacie GML.

- Import danych do systemu musi być możliwy jednostkami ewidencyjnymi.

- Import danych GESUT musi być zrealizowany w tle, a po jego zakończeniu użytkownik Systemu otrzyma stosowny komunikat.

- W przypadku niepowodzenia importu, System powinien komunikować o przyczynie niepowodzenia w postaci logów.

- Musi istnieć możliwość importu danych z wielu jednostek ewidencyjnych jednocześnie (równolegle).

## Wymagania dla bazy danych, migracji danych z systemów istniejących oraz integracji z systemami istniejącymi

### Wymagania projektowania bazy danych i migracji

- Wykonawca zaprojektuje bazę danych tak, aby umożliwiała efektywne funkcjonowanie wszystkich modułów systemu, wsparcie procesów i podprocesów, których realizacja jest wspomagana przez System oraz pełną interoperacyjność modułów i zbiorów danych systemu.

- W ramach wdrożenia zostanie wykonane inicjalne zasilenie systemu danymi BDOT500, EGIB 
i GESUT z zasobów WroSIP (System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego). Dane na potrzeby inicjalnego zasilenia systemu Zamawiający udostępni w formacie GML

- Na potrzeby aktualizacji danych w systemie Zamawiający będzie udostępniał dane BDOT500, EGIB, GESUT w formacie GML zgodny ze schematami aplikacyjnymi, o których mowa  
w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy. Dla obszarów powiatu gdzie nie ma pełnej bazy BDOT500 i GESUT Zamawiający udostępni mapę zasadniczą w formie usług WMS.

- System będzie umożliwiał obsługę udostępnianych przez Zamawiającego usług danych przestrzennych (WMS) z danymi WroSIP.

- System będzie udostępniał usługi WMS na potrzeby udostępnienia ich w systemie WroSIP.

# Wymagania w zakresie wykonania pełnej inwentaryzacji pasa drogowego

- Wykonawca wykona pełną inwentaryzację pasa drogowego oraz opracuje bazę danych dla dróg znajdujących się w zarządzie zarządcy dróg zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami.

- Wykonawca zaimplementuje dane, o których mowa w rozdziale 4, do Systemu.

## Opracowanie systemu referencyjnego dróg

- Określenie lokalizacji wszystkich zdarzeń drogowych będzie zachodziło w odniesieniu do systemu referencyjnego opartego na punktach węzłowych i odcinkach międzywęzłowych. Głównym założeniem będzie podział drogi na odcinki ograniczone punktami węzłowymi zlokalizowanymi w miejscach charakterystycznych drogi, takich jak skrzyżowania z drogami równorzędnymi i nadrzędnymi, granicami administracyjnymi, początkami i końcami dróg bez połączenia z innymi drogami równorzędnymi i nadrzędnymi.

- Lokalizacja początków, lokalizacja końców i przebieg dróg zostaną opracowane na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.

- Lokalizacja wszystkich zdarzeń będzie zachodziła w dwojaki sposób. Poprzez określenie:

  - kilometraża zdarzenia, licząc odległość zdarzenia od początku drogi (Nr drogi – kilometraż),

  - pikietaża zdarzenia, licząc odległość od początkowego punktu referencyjnego odcinka, na którym się znajduje dane zdarzenie (Nr drogi - nr odcinka - nr punktu początkowego – pikietaż).

- Numeracja punktów referencyjnych będzie prowadzona według następujących zasad:

- przyjęty zostanie 7-cyfrowy szablon numeru, gdzie pierwsze cztery cyfry oznaczają numer sektora, w którym znajduje się punkt, a trzy ostatnie oznaczają kolejny numer punktu w danym sektorze,

- sektor początkowy o numerze 0101 bierze swój początek od 14 stopnia długości i 55 stopnia szerokości geograficznej,

- obszar sektora odpowiada wielkości arkusza mapy topograficznej w skali 1:25 000,

- numeracja sektorów rośnie w sposób następujący: w kierunku z zachodu na wschód 0101, 0102, 0103, …; oraz w kierunku z północy na południe 0101, 0201, 0301...

- Punkty referencyjne będą posiadać następujące, edytowalne, atrybuty:

- numer sektora,

- numer punktu w sektorze,

- współrzędne X i Y oraz ich pochodzenie,

- ponadto do punktu będzie możliwość załączenia dowolnych dokumentów w postaci np. szkiców topograficznych lub zdjęć.

- Odcinki międzywęzłowe będą numerowane narastająco zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi, a opisywać je będą następujące, edytowalne atrybuty:

- numer drogi, do której należy odcinek,

- nazwa drogi/ulicy,

- kilometraż początkowy,

- kilometraż końcowy,

- numer punktu początkowego,

- numer punktu końcowego,

- rodzaj odcinka (główny, sięgacz, łącznik, ...),

- długość odcinka.

## Cyfrowa ewidencja pasa drogowego

- Wykonana ewidencja dróg musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności:

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

  - Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Ustawą z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Dane bazowe do opracowania cyfrowej ewidencji dróg Wykonawca może pozyskać m.in. z następujących źródeł:

  - geodezyjne mapy zasadnicze,

  - skaning laserowy,

  - fotorejestracja metryczna,

  - rzeczywiste pomiary wykonane w terenie,

  - dokumentacja powykonawcza inwestycji udostępniona przez Zamawiającego,

  - ortofotomapa.

- Inwentaryzację w pasie drogi należy wykonać zgodnie z obligatoryjną strukturą „Książki Drogi” w następującym zakresie:

  - tabela 3a oraz 3b – kolumny z zakresu 1-27, 31-35,

  - kolumny z zakresu 1-40 tabeli 8 książki drogi,

  - kolumny z zakresu 1-5 , 8-13 tabeli 9 książki drogi,

  - kolumny z zakresu 1-18 tabeli 10 książki drogi,

  - kolumny z zakresu 1-14 tabeli 11 książki drogi.

- Należy zinwentaryzować następujące informacje według podziału rzeczowego:

  - osie dróg z nazwami, numerami i kilometrażem,

  - jezdnie,

  - chodniki i ścieżki rowerowe,

  - pasy zieleni,

  - drzewa i pasy krzewów,

  - oznakowanie pionowe, wyszczególniając dane o zinwentaryzowanych znakach,

  - oznakowanie poziome, wyszczególniając dane o zinwentaryzowanych znakach,

  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

  - zjazdy publiczne i indywidualne,

  - parkingi,

  - miejsca parkingowe,

  - zatoki autobusowe, przystanki autobusowe,

  - studnie kanalizacyjne i kratki ściekowe,

  - oświetlenie uliczne,

  - naziemne urządzenia obce,

  - przejazdy kolejowe,

  - obiekty mostowe (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych, promy, przepusty o świetle ≥150cm,

  - obiekty inżynierskie (przepusty < 150 cm),

  - istniejące granice pasa drogowego w oparciu o numeryczną mapę ewidencyjną z uwzględnieniem odległości granicy pasa drogowego opisanej w art. 34 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych.

- Obligatoryjnemu pomiarowi oraz wprowadzeniu zebranych danych do systemu winny podlegać takie elementy charakteryzujące drogi, jak:

  - klasa techniczna dróg,

  - długości, powierzchnie i rodzaj nawierzchni jezdni poszczególnych odcinków dróg,

  - szerokość średnia, długość, powierzchnia, rodzaj poboczy,

  - szerokość średnia, długość i rodzaj chodników,

  - szerokość średnia i długość pasów zieleni,

  - szerokość średnia, długość i rodzaj ścieżek rowerowych,

  - szerokość średnia, długość, powierzchnie i rodzaj zatok autobusowych i postojowych,

  - szerokość i typ odwodnienia,

  - skrzyżowania z drogami (w tym tej samej, niższych i wyższych kategorii,

  - skrzyżowania z torami kolejowymi,

  - obiekty inżynierskie i promy zlokalizowane w pasie drogi,

  - uzbrojenie naziemne znajdujące się w pasie drogi,

  - rodzaj, szerokość zjazdów, rodzaj nawierzchni zjazdów,

  - obiekty przydrożne, takie jak parkingi, stacje paliw itp.,

  - oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne,

  - oświetlenie drogowe,

  - sygnalizacja świetlna znajdująca się w pasie drogi.

- Względna dokładność pozycji inwentaryzowanych elementów powinna wynosić poniżej 0,1 m w stosunku do osi drogi.

- Współrzędne geograficzne inwentaryzowanych elementów muszą zostać pozyskane z dokładnością nie przekraczającą 1,0 m w porównaniu do stacjonarnego pomiaru geodezyjnego.

- Zinwentaryzowane elementy pasa drogowego powinny mieć zachowaną spójność topologiczną. Nie dopuszczalne są błędy topologiczne, a w szczególności:

  - niedociągnięcia połączeń elementów powierzchniowych i liniowych,

  - przeciągnięcia połączeń elementów powierzchniowych i liniowych,

  - zdublowanie elementów,

  - zdublowanie wierzchołków elementów,

  - koincydencja węzłów,

  - zapętlenia linii,

  - brakujące segmenty obiektów liniowych i powierzchniowych.

## Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego

- Elementy organizacji ruchu podlegające inwentaryzacji:

  - oznakowanie pionowe,

  - oznakowanie poziome,

  - sygnalizacja świetlna,

  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Zakres, oznaczenia i wygląd elementów podlegających ewidencji powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Tarcze znaków pionowych (i innych podobnych elementów) powinny być połączone odnośnikiem z podporą, na której są zamocowane.

- Każdy zinwentaryzowany znak pionowy powinien mieć odwzorowanie graficzne przedstawiające rzeczywisty wygląd znaku, pliki z obrazem znaków drogowych powinny mieć przeźroczyste pole wokół samego znaku, tak, aby znak na mapie zasłaniał podkład mapowy tylko samą tarczą (dotyczy także znaków poziomych punktowych i innych podobnych).

- Wymiary wszystkich znaków poziomych, mierzone na mapie, muszą być zgodne z ww. regulacjami prawnymi.

## Dokumentacja fotograficzna pasa drogi (fotorejestracja)

- Dokumentację fotograficzną pasa drogi należy wykonać w postaci sekwencji zdjęć cyfrowych na odcinkach dróg zgodnych z przyjętym systemem referencyjnym. Fotorejestrację korytarza pasa drogowego należy wykonać w kierunku narastającego kilometraża globalnego dróg (zgodnego z wykonanym systemem referencyjnym).

- Na drogach wielojezdniowych fotorejestracja powinna zostać wykonana na każdej jezdni zgodnie z jej kierunkiem ruchu.

- Na łącznicach i sięgaczach należy wykonać fotrejestrację zgodnie z kierunkiem ruchu.

- Dokumentację fotograficzną korytarza pasa drogowego należy wykonać przy dobrych warunkach pogodowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie pomiarów podczas opadów atmosferycznych oraz przy zamgleniu.

- Dokumentację fotograficzną pasa drogi należy wykonać w kolorach naturalnych z pozycji minimum 5 kamer cyfrowych:

  - widok do przodu – dwie kamery,

  - widok do przodu / prawa strona drogi – jedna kamera,

  - widok do przodu / lewa strona drogi – jedna kamera,

  - widok do tyłu – jedna kamera.

- Rozdzielczość zdjęć uzyskanych z każdej kamery ma wynosić 2560 x 1920. Dopuszczalna jest wyższa rozdzielczość, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zdjęcia ze wszystkich kamer powinny być wyzwalane synchronicznie z interwałem wynoszącym maksymalnie 3 m.

- Zdjęcia mają być zapisane w plikach cyfrowych.

- Odległość środka zdjęcia kamery frontowej od pojazdu powinna wynosić minimum 10m.

- Wysokość zamontowania kamer to minimum 2,0 m nad poziomem jezdni. Położenie linii horyzontu na zdjęciu powinno się mieścić w przedziale 20-30% od górnej krawędzi zdjęcia.

- Widoczność na zdjęciach frontowym i tylnym to minimum 100 m.

- Zdjęcia i pomiar należy wykonać w oparciu o oznaczenie punktów referencyjnych w charakterystycznych miejscach sieci drogowej, takich jak: skrzyżowania dróg, granice administracyjne, początek i koniec dróg bez połączenia z innymi drogami równorzędnymi i nadrzędnymi.

- W czasie realizacji zdjęć należy zastosować odpowiednie pomiary, celem wyskalowania obrazu dla funkcji do pomiarów liniowych i powierzchniowych elementów pasa drogowego.

- W celu umożliwienia pomiarów fotogrametrycznych na zdjęciach, wykonawca pomiarów zobowiązany jest do dostarczania następujących informacji technicznych związanych z charakterystyką kamer i z ich fizyczną lokalizacją na pojeździe pomiarowym:

X0, Y0, Z0 – względna lokalizacja kamery względem punktu centralnego zdjęcia (znajdującego się na powierzchni jezdni), dla którego określona jest współrzędna geograficzna, gdzie:

  - X0 określa przesunięcie kamery w poprzek jezdni,

  - Y0 określa przesunięcie kamery wzdłuż kierunku jazdy,

  - Z0 określa przesunięcie kamery w górę względem płaszczyzny jezdni,

  - Kąt alpha - kąt poziomy pomiędzy osią optyczną i kierunkiem jazdy,

  - Kąt pitch  - kąt pionowy kamery (pochylenie),

  - Kąt kappa - pochylenie poprzeczne kamer,

  - fx - współrzędna X punktu centralnego we współrzędnych zdjęcia,

  - fy - współrzędna Y punktu centralnego we współrzędnych zdjęcia,

  - F - długość ogniskowej,

  - Px i Py - szerokość i wysokość piksela matrycy CCD.

  - Efekty typu "rolling shutter" są niedopuszczalne na zdjęciach.

- Każda sekwencja zdjęć powinna być skorelowana ze współrzędną geograficzną miejsca, z którego została wykonana. Współrzędna powinna być pozyskana z systemu pomiarowego opartego na lokalizatorze wykorzystującego technologię RTK. Odbiornik RTK zamontowany na pojeździe musi umożliwić wyznaczanie pozycji w oparciu o sygnał z satelitów GPS oraz GLONNAS. Układ pomiarowy powinien być również wyposażony w odometr i system inercyjny, umożliwiający precyzyjny pomiar przebytej drogi, który umożliwi wyznaczenie lokalizacji nawet w przypadku utracenia sygnału GPS i GLONNAS.

- Jednocześnie z fotorejestracją należy wykonać pomiar długości odcinków dróg z dokładnością 1.0 [m/km] oraz pomiar geometrii osi drogi z dokładnością położenia pojedynczego punktu osi drogi mp<0.50[m].

- Każde zdjęcie musi mieć przypisane atrybuty: lokalizację w oparciu o system referencyjny, kilometraż globalny, współrzędne GPS. Numery rejestracyjne / samochody oraz sylwetki osób widoczne na zdjęciach muszą zostać poddane procesowi anonimizacji w celu uniemożliwienia ich rozpoznania na zdjęciach.

## Skaning laserowy pasa drogi

- Jednocześnie z fotorejestracją Wykonawca wykona skaning laserowy pasa drogowego.

- Chmura punktów, będąca produktem skaningu laserowego musi zostać wykonana z wykorzystaniem skanera laserowego, zapewniającego opisanie przestrzennych elementów korytarza drogi w taki sposób, aby było możliwe wykonywanie jednoznacznej interpretacji geometrycznej i atrybutowej elementów infrastruktury drogowej. Skaner laserowy musi zapewnić pozyskanie chmury punktów w korytarzu o promieniu minimum 100 m, przy wydajności pozyskiwania punktów minimum 2 000 000 punktów na sekundę.

- Pomiar chmury punktów musi być wykonany w technologii RTK, zapewniając dokładność na poziome obiektów osnowy III klasy.

- Skaner laserowy musi współpracować z kamerami fotorejestracji, odbiornikiem GPS/RTK, odometrem oraz jednostką inercyjną IMU, przy czym dokładność pozioma systemu GPS/RTK/IMU nie może być niższa niż 0,8 cm a dokładność pionowa niższa niż 0,15.

- Skaner laserowy musi się charakteryzować polem widzenia (pionowym): 16.6° do -16.6° (33.2°) oraz polem widzenia (poziomym): 360°

- Skaner laserowy musi się charakteryzować rozdzielczością kątową (pionową) nie niższą niż 0.52° oraz rozdzielczością kątową (poziomą) nie niższą niż 0.18°.

- Dokładność średnia pomiaru nie może być niższa niż 3 cm.

- Formatem wyjściowym pomierzonej chmury punktów musi być format LAS. Każdy punkt musi posiadać współrzędną X, Y, Z w jednorodnym układzie współrzędnych.

## Wymagania pozostałych zbiorów danych do pozyskania w ramach wdrożenia systemu

W ramach wdrożenia systemu Wykonawca pozyska następujące zbiory danych, których szczegółowa struktura zostanie zaprojektowana w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie wdrożenia:

- Warstwa skrajni (prześwitów) obiektów mostowych na potrzeby wyznaczania tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.

- Warstwa stref o ograniczonym tonażu (C5/C10), warstwa odcinków dróg o ograniczonym tonażu wynikającym ze znaków (warstwa powstanie w wyniku rzutowania inwentaryzacji znaków drogowych na odcinek drogi).

# Wymagania w zakresie wykonania okresowych przeglądów stanu technicznego dróg

## Wykonanie okresowych (pięcioletnich wraz z rocznym) przeglądów stanu technicznego dróg

- Wykonanie przeglądów (pięcioletnich wraz z rocznym) przeglądów stanu technicznego stanu dróg będących w zarządzie Powiatu Wrocławskiego, o łącznej długości 586 km ± 5% wraz 
z wykonaniem protokołu dla każdej drogi osobno i przedłożeniem 1 egzemplarza w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF na dysku zewnętrznym.

- Wyniki przeglądów zostaną zaimportowane do Modułu Przeglądów Dróg Systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego (wdrażanego w ramach niniejszego Zamówienia). 
Na podstawie opracowanych przeglądów w Systemie będą dostępne mapy tematyczne, 
o których mowa w podrozdziale 3.4.1.

- Przeglądy zostaną opracowane w standardzie WDSN (Wytyczne Diagnostyki Stanu Nawierzchni)

- Przeglądy należy wykonać zgodnie z:

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 
i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

- Do sporządzonej dokumentacji należy dołączyć kserokopie odpowiednich uprawnień wykonawcy przegladów – wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

## Ocena stanu cech powierzchniowych nawierzchni dróg powiatowych wykonana według wytycznych WDSN

- Wykonawca wykona rejestrację zniszczeń powierzchniowych nawierzchni asfaltowych i na ich podstawie ocenienie stanu technicznego dróg.

- Inwentaryzacja zniszczeń oraz proces ich oceny mają być wykonane w oparciu o wytyczne WDSN, w tym w szczególności załączniki:

  - Dział 05 - Cechy_powierzchniowe – identyfikacja i lokalizacja cech powierzchniowych

  - Dział 21 Ocena stanu i metody analityczne – ocena stanu nawierzchni i wyznaczenie współczynników syntetycznych

- W ramach Zamówienia wykonawca wykona następujące podprojekty wyszczególnione 
w wytycznych WDSN:

  - Fotorejestracja cech powierzchniowych (PP-C)

  - Identyfikacja cech powierzchniowych (PP-I)

- Identyfikacji i ocenie będą podlegać następujące cechy powierzchniowe:

  - Spękania siatkowe, skupiska spękań i pęknięcia pojedyncze (SSP)

  - Łaty (LA)

  - Wyboje (WYB)

  - Uszkodzenia krawędzi jezdni (UK)

  - Nieszczelne spoiny technologiczne (NST)

  - Spękania i nieszczelne spoiny technologiczne (SNS)

  - Łaty i wyboje (LIW)

  - Na ich podstawie zostaną wyznaczone następujące wielkości:

Rysunek 3 Parametry cech powierzchniowych. Źródło: WDSN

  - Wielkość stanu dla cech powierzchniowych SSP, LA, WYB, NST, LIW i SNS jest procentowym udziałem segmentów, na którym dana cecha występuje w odniesieniu do wszystkich segmentów w obrębie odcinka diagnostycznego (segment pasa ruchu ma wymiar 
w przybliżeniu 1x1 m).

  - Ocena wizualna zostanie wykonana na podstawie fotorejestracji wykonanej w ramach podprojektu PP-F i obejmie swoim zakresem ocenę następujących cech powierzchni:

    - spękania siatkowe, skupiska spękań i pęknięcia pojedyncze,

    - łaty,

    - wyboje,

    - uszkodzenia krawędzi jezdni,

# Wymagania wdrożeniowe

Przewiduje się dwie fazy wdrożenia Systemu:

- Faza I – Projektowanie,

- Faza II - Wdrożenie produkcyjne.

W ramach Wdrożenia Wykonawca opracuje niżej zdefiniowaną dokumentację.

### Faza I - Projektowanie

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Plan Wdrożenia Systemu”. „Plan Wdrożenia Systemu” zawierał będzie w szczególności:

  - założenia, uwarunkowania i cele wdrożenia Systemu,

  - opis struktury organizacyjnej projektu określający role projektowe oraz zależności organizacyjne,

  - szczegółowy harmonogram wdrożenia Systemu, uwzględniający podział wdrożenia na etapy oraz specyfikację produktów, w szczególności wskazanie dat zgłoszenia do odbioru wszystkich wymaganych produktów wdrożenia,

  - szczegółowy opis prac i produktów wdrożenia, uwzględniający opis zależności między pracami i produktami,

  - procedury projektowe w tym:

    - procedurę zarządzania zmianami,

    - procedurę zarządzania ryzykiem,

    - procedurę odbioru produktów, w tym komponentów Systemu,

    - procedurę zgłaszania problemów,

    - procedurę komunikacji,

    - procedurę śledzenia i raportowania postępów prac,

    - procedurę zarządzania jakością, w tym opis  standardów projektowych np. 
w zakresie nazewnictwa i wewnętrznej struktury dokumentów projektowych,

  - standardy projektowe np. w zakresie nazewnictwa i wewnętrznej struktury dokumentów projektowych,

  - wzory/szablony używanych w projekcie dokumentów,

  - stosowaną w projekcie terminologię,

  - opis zasad nazywania wytwarzanych w ramach projektu dokumentów (kodowanie nazw produktów, etapów, zadań, autorów, wersji, statusów, dat itp.).

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Projekt Techniczny Wdrożenia Systemu”, zawierający m.in.:

  - szczegółowy opis środowiska sprzętowo-systemowego w każdej z istniejących warstw systemowych tzn:

    - warstwie infrastruktury fizycznej (serwery fizyczne, macierze dyskowe, urządzenia, sieci LAN/WAN oraz połączenia pomiędzy w/w komponentami),

    - warstwie maszyn wirtualnych (maszyny wirtualne, parametry konfiguracyjne, zależności funkcjonalne w tym struktury typu failover i load balancing)

    - warstwie wirtualnych systemów operacyjnych (wersje, parametry konfiguracyjne, składniki systemowe w tym procesy i usługi systemowe),

    - warstwie serwerów aplikacyjnych i baz danych, innych usług systemowych (wersje, parametry konfiguracyjne);

  - opis słowny powinien być zilustrowany diagramami i schematami prezentującymi wszystkie występujące komponenty środowiska w każdej z w/w warstw oraz wszystkie powiązania pomiędzy komponentami zarówno w układzie poziomym (pomiędzy komponentami występującymi w danej warstwie) oraz w układzie pionowym (pomiędzy komponentami występującymi w różnych warstwach);

  - opis funkcji i funkcjonalności Systemu,

  - opis istotnych dla pracy Systemu parametrów konfiguracyjnych systemów operacyjnych,

  - projekt wykonywania kopii zapasowych Systemu,

  - plan testów: zakres operacji testowania odbiorczego produkcyjnej wersji Systemu obejmujący weryfikację:

    - poprawnego działania wszystkich wymaganych funkcjonalności,

    - poprawnego działania wszystkich interfejsów, poprawnego działania wybranych raportów,

    - procedur administracyjnych, w tym spełniania wymogów bezpieczeństwa, tworzenia kopii zapasowych oraz uprawnień dostępu do Systemu, jego modułów, funkcji oraz danych,

    - spełnienia warunków wydajnościowych wdrożonego Systemu przy docelowej liczbie użytkowników,

    - jakości zinwentaryzowanych danych.

  - opis sposobu testowania Systemu przez wybranych użytkowników kluczowych, w tym:

    - lista uczestników testów ze strony Wykonawcy i Zamawiającego wraz 
z przyporządkowaniem ról i zadań,

    - sposób raportowania i wnioskowania z przebiegu testów ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych błędów i zastrzeżeń,

    - wzory protokołów testów odbiorczych.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Plan Inwentaryzacji i Migracji Danych do Systemu”, zawierający m.in.:

  - opis procesu inwentaryzacji danych,

  - opis procesu migracji i ładowania danych do Systemu.

### Faza II – Wdrożenie produkcyjne

- Wykonawca przeprowadzi instruktaże dla zgłoszonych przez Zamawiającego użytkowników Systemu. Czas trwania instruktażu na każdego zgłoszonego pracownika musi zapewnić gruntowne przygotowanie pracowników Zamawiającego do samodzielnej obsługi Systemu. O ile Strony nie uzgodnią inaczej minimalny czas instruktażu przypadający na pracownika Zamawiającego to 12 godzin rozłożone na co najmniej 2 dni robocze. Osoby uczestniczące w instruktażu otrzymają certyfikaty imienne.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Plan i Specyfikacja Testów Wersji Produkcyjnej Systemu”, zawierający m.in.:

  - cel przeprowadzenia testów,

  - zasady organizacyjne, role uczestników testów, podział zadań,

  - szczegółowy harmonogram testów,

  - scenariusze testów.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Dokumentacja Użytkownika Systemu”, zawierający m.in.:

  - opis pełnej funkcjonalności i działania Systemu,

  - zasady nawigowania w Systemie, wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych,

  - zasady dostępnej użytkownikowi parametryzacji Systemu i zasilania danymi podstawowymi (katalogi i słowniki danych) oraz operacyjnymi,

  - opis działania wszystkich funkcjonalności Systemu wspierających procesy Zamawiającego,

  - zasady zarządzania uprawnieniami w Systemie,

  - zasady projektowania raportów, eksportowania danych oraz wyszukiwania i prezentowania informacji,

  - zasady bezpieczeństwa pracy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu Licencje Systemu tj. dokumenty poświadczające prawo Zamawiającego do użytkowania wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę programów komputerowych dla nieograniczonej liczby użytkowników, w tym m.in.

  - programów użytkowych,

  - serwerów baz danych,

  - serwerów aplikacji.

- Wszystkie opracowywane w ramach wdrożenia Systemu i wymagane przez Zamawiającego dokumenty, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, a następnie dostarczyć w formie elektronicznej (Adobe PDF oraz MS Word 97/2003/2007/2019 lub wyższy) i papierowej (w trzech egzemplarzach).

### Pozostałe wymagania wdrożeniowe

1. Na potrzeby Odbioru Etapu II Wdrożenie Systemu, Wykonawca zasili system reprezentatywną próbką danych, o których mowa w rozdziale 4 niniejszego dokumentu, w celu zapewnienia możliwości efektywnego testowania oraz weryfikacji wymagań wobec systemu.

# Wymagania w zakresie gwarancji oraz Usług Utrzymania Systemu.

- Wykonawca udzieli na całość prac związanych z wdrożeniem Systemu oraz na dostarczone programowanie gwarancję co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Etapu I bez wad i zastrzeżeń.

- Wykonawca będzie świadczył Usługi Utrzymania Systemu  przez okres od dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego bez wad i zastrzeżeń do dnia 31 grudnia 2022r.

- Wykonawca w trakcie całego procesu wdrożeniowego oraz w okresie gwarancji zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłaszania w trybie 24/7 w języku polskim wszystkich wad, usterek i awarii w działaniu Systemu oraz prowadzić i w trybie on-line udostępniać Zamawiającemu rejestr zgłoszonych przez Zamawiającego ww. problemów.

- Rejestr musi zawierać informacje opisujące problem, datę i godzinę zgłoszenia, nazwisko osoby zgłaszającej, status zgłoszenia, nazwiska osób rozwiązujących problem wraz z danymi kontaktowymi, podjęte działania, daty podjętych działań i sposób rozwiązania problemu oraz inne wyjaśnienia i komentarze.

- Wymagane czasy napraw:

  - usunięcie awarii krytycznych (za awarie krytyczne uważa się awarie powodujące brak funkcjonowania Systemu lub jego wdrożonej funkcjonalności, uniemożliwiające obsługę części lub całości procesów wspieranych przez System) w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia,

  - usunięcie awarii o priorytecie Wysokim (za awarie o priorytecie Wysokim uważa się ograniczenie wydajności Systemu lub jego funkcjonalności, pozwalające jednak na dalszą obsługę procesów wspieranych przez System) w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia,

  - usunięcie pozostałych zgłoszeń, określonych jako zgłoszenia o priorytecie Niskim, w czasie 21 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia.

- Wykonawca w ramach  Usług Utrzymania Systemu:

  - Zapewnieni usługi hostingu Systemu SZPD w okresie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i zastrzeżeń do dnia 31 grudnia 2022 r., zapewniając dostępność systemu, o której mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

  - Zapewnieni poprawne i nieprzerwane działania Systemu SZPD, w tym usuwanie Awarii, Awarii o Priorytecie Wysokim i Awarii Krytycznych, nieobjętych roszczeniami z tytułu Gwarancji i Rękojmi;

  - Zapewnieniu aktualizacji Oprogramowania;

  - Dostosowaniu i rozwoju systemu SZPD (konsultacje, analiza, projektowanie, wdrożenie, optymalizacja) w wymiarze do 100 roboczogodzin rocznie w pełnym roku kalendarzowym świadczenia Usług Utrzymania (łącznie –  200 roboczogodzin w całym okresie świadczenia Usług Utrzymania);

  - Jednorazowym jednodniowym szkoleniu w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu SZPD dla pracowników Zamawiającego;

  - Serwisowaniu, w tym wdrożeniu i instalacji kolejnych wersji Systemu SZPD;

  - Pracach administracyjnych, serwisowych i konserwacyjnych wszystkich składowych Systemu SZPD;

  - Pracach w zakresie powiadamiania użytkowników Systemu SZPD o planowanych przerwach lub pracach administracyjnych (z zastrzeżeniem faktu, że owe prace nigdy nie powinny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego).

- Wykonawca zapewni co najmniej jeden kanał komunikacji do dokonywania zgłoszeń dostępny przez 24h.