[image: image1.png]1SO 9001

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACII

<>TCH

CERTYFIKACJ A
SYSTEMOW
ZARZADZANIA

AC 014
QMs






Powiat Wrocławski
[image: image2.jpg]_—
—l ZWIAZEK
\ POWIATOW
~/

POLSKICH





	Zamawiający:

Powiat Wrocławski 
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego 
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

NIP 897-16-47-961, REGON 931934816

tel.: 71 / 722 17 00, fax.: 71 / 722 17 06

e-mail: zp@powiatwroclawski.pl
strona internetowa: www.powiatwroclawski.pl; https://powiatwroclawski.bip.net 
                          

	Nazwa zadania:

„Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania”
Główny przedmiot CPV:  
45 231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45 100000-8 -
Przygotowanie terenu pod budowę

45 110000-8 -
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45 233142-6 -  Roboty w zakresie naprawy dróg

45 450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45 200000-9 -
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej




Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  5 548 000 euro.
Nr sprawy: SP.ZP.272.39.2019.II.DT
CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
2. Tryb udzielenia zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zamówienia podobne, podwykonawcy, roboty dodatkowe, zamienne, konieczne i nieprzewidziane.
5. Termin realizacji zamówienia, rozliczenie inwestycji, gwarancja
6. Warunki udziału w postępowaniu

7. Przesłanki wykluczenia z postępowania

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych 
w art. 22a p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 p.z.p.)

11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów

12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ

13. Opis sposobu przygotowania ofert

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

15. Wymagania dotyczące wadium

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

17. Termin związania ofertą

18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia

19. Umowa i formalności, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
22. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
CZĘŚĆ 2 – OFERTA:
Załącznik 2.1. 
Formularz ofertowy 
Załącznik 2.2.      Kosztorys ofertowy dla Zadania 1
Załącznik 2.3.      Kosztorys ofertowy dla Zadania 2
CZĘŚĆ 3 – ZAŁĄCZNIKI WCHODZĄCE W SKŁAD OFERTY:
Załącznik 3.1. 
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik 3.2. 
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik 3.3. 
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (ewentualnie)
CZĘŚĆ 4 – INNE DOKUMNETY SKŁĄDAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:
Załącznik 4.1. 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, o której mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. 
                             UWAGA: Każdy Wykonawca, który złoży ofertę, musi złożyć Oświadczenie w wersji oryginalnej, w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert.  
CZĘŚĆ 5 – PROJEKT UMOWY

Załącznik 5.1.
Projekt umowy

CZĘŚĆ 6 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE, INNE DOKUMNETY WCHODZĄCE W SKŁAD SIWZ
Załącznik 6.1.
Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki stanowiące odrębne pliki PDF, itp.
Znak sprawy: SP.ZP.272.39.2019.II.DT
CZĘŚĆ 1 – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
POWIAT WROCŁAWSKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
ul. Kościuszki 131,

kod i miejscowość: 50-440 Wrocław

tel.: +48 71/ 72 21 700,
fax: +48 71/72 21 706,

Strona internetowa: www.powaitwroclawski.pl 
e-mail: zp@powiatwroclawski.pl 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  ……………..-N-2019 w dniu 2019-08-……. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://powiatwroclawski.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  
2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 1, art. 10 ust. 1 i art. 39                   i nast., z zastosowaniem art. 24aa, tj. tzw. procedury odwróconej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm. – dalej: "ustawa PZP" lub PZP) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: "SIWZ").

2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP
2.3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy z dnia Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.
2.4. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
2.5. Zamówienie jest dofinansowane przez Unię Europejską  - NIE 
3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Nazwa zamówienia: 
„Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania.”
3.2. Nazwy i kody CPV:
         45 231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45 100000-8 -
Przygotowanie terenu pod budowę

45 110000-8 -
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45 233142-6 -  Roboty w zakresie naprawy dróg

45 450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45 200000-9 -
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.3     Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów 
i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego, w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

Zadanie 2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie 

Roboty będą polegały na  przywróceniu drożności istniejących przepustów drogowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dalszego użytkowania przedmiotowej infrastruktury. 
3.4. Zakres robót obejmuje:
ZADANIE 1

Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach obejmują remont 5 obiektów w tym 4 przepustów drogowych i 1 murka oporowego. 

1) Przepust pod  drogą 1974D odcinek Gniechowice – Krzyżowice, gm. Kąty Wrocławskie

Ww. budowla to przepust drogowy pod drogą powiatową nr 1974D, pełniący funkcję melioracyjną  (długości przepustu 12 m). Przyczółki przepustu z dwóch stron stanowią murki z kostki granitowej (dł. 3,5 m x 0,5 m x 1,7 m), które są popękane i przechylone.  Przepust znajduje się na dz. nr 290; AM-1; Obręb Gniechowice , gm. Kąty Wrocławskie. 

Przewidziane prace do wykonania: 

· pomiary geodezyjne wysokościowe 200 m (przed i powykonawcze),

· odmulenie warstwa 40 cm x szer. 80 cm i oczyszczenie przepustu na dł. 12 m; tj. 3,84 m3,

· wykoszenie i usunięcie samosiewów z dna i skarp rowu 225 m2 ; tj. 2,25 m3 biomasy, 

· odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 25 - 50 cm, na dł. 75 mb,

· skarpowanie i profilowanie skarp rowu na dł. rowu 30 mb. x 1,5  m = 45 m2 x 2 = 90 m2  o gr. śr. 0,15 m,

·   rozebranie 2 szt. przyczółków z kostki granitowej tj. 2,975 m3  x 2 szt. = 5,95 m3,

· rozebranie betonowych ław fundamentowych przyczółków 4 m x 0,5 m x 0,6 m x 2 szt. = 2,4 m3,

· wykonanie posadowienia dla dwóch przyczółków tj.  płyty żelbetowe o wymiarach 4m x 1,2m x 0,4 m x 2 szt. = 3,84 m3, zbrojonej górą siatką zgrzewną fi-8mm o rozstawie prętów 10x10cm wylanej z betonu 35 - W na 20 cm warstwie zagęszczonego klińca (wykopy ziemne 5 m3),

· wykonanie dwóch  przyczółków żelbetowych na miejscu typ „melioracyjny lekki” ze skrzydełkami o wymiarach w świetle szer. 0,8m i  wysokość do 2,60 m ze skrzydełkami o długości  górnej półki 3,5 m. (Domiary przed wykonaniem w terenie po oczyszczeniu przepustu),

· dno rowów na wlocie i wylocie ubezpieczyć kostką z rozbiórki 12 m2 na 15 cm podsypce cementowo - piaskowej (łącznie z oczyszczeniem kostki i utylizacją pozostałości),

· skarpę rowu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 30 m2,

· zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po każdej stronie - odcinek prosty 4 x 2 strony + skosy po 4 m x 2szt. x 2 str. do ziemi  po obu stronach drogi = 24 mb bariery,

· wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 20 mb,

· załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 39,19 m3, 

2) Przepust pod  drogą  1984D w miejscowości Kunów przy ul. Nasławickiej, gm. Sobótka

Ww. budowla to przepust  kamienny o świetle łukowym ok. 1,80. Przepust znajduje się w m. Kunów  na dz. nr 148,  AM-1, obręb Kunów, gm. Sobótka.  Przyczółek wykonane z kamienia naturalnego i cegły klinkierowej - po stronie wylotu umocnienie rozmyte. Murek wieńczący przyczółek z ubytkami bloków i ciosów kamiennych, które częściowo są zrzucone do rowu.  Murek wymagający bieżącej naprawy na całej dł. 6 m i wysokości ok. 0,5 m od strony jezdni i 2 m od strony odpływu. Wlot przyczółku niewidoczny stanowi granicę działki z właścicielem indywidualnym  i jest poza zakresem robót.

Rów mocno zamulony i porośnięty samosiewem, brak ubezpieczenia skarpy i dna. Widoczne ślady erozji wodnej. Istniejący rów objęty robotami zlokalizowany jest na dz. 18w, AM-1, obręb Kunów.

Przewidziane prace do wykonania: 

· pomiary geodezyjne i wysokościowe 200 m2 (przed i powykonawcze),

· odmulenie przepustu na długości 8 m, szer. 2,0 m i  gł. 0,5 m = 4 m3,  

· wykoszenie i usunięcie samosiewów z dna i skarp rowu 125 m2 ( 1,25 m3), 

· odmulenie dna rowu o szerokości kinety 1,00 cm,  gł.  warstwy 0,5 m, na dł. 25 mb.,

· profilowanie - skarpowanie skarp i dna rowu na dł. rowu 25 mb. x 2,5  m = 62,5 m2 x 2 = 125 m2, 

· oczyszczenie 16 m 2 powierzchni kamienno- klinkierowej przyczółku,

· uzupełnienie 1,2 m3 bloków i ciosów kamiennych przez wmurowanie i licowaniem w ścianę przyczółku,

· wykonanie spoinowania ścian kamiennych (fuga wklęsła) zaprawą modyfikowaną (W) 14 m2 z impregnacją przeciw-wilgotnościową,

·  skarpę rowu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 18 m2,

· zamontować na wysokości murku 2 szt. oznakowania pionowego – znaki U-9b (a),

· wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 20 mb,

· załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 26,5 m3, 

3) Mur oporowy przed szkołą w pasie drogowym drogi 1977D, m. Ręków, gm. Sobótka

Ww. budowla to mur oporowy znajdujący się na działce nr 236/4D, AM-1, Obręb Ręków, gm. Sobótka, stanowiąca pas drogi powiatowej nr 1977D, wygrodzona w teren posesji (szkoły podstawowej) przy ul. Nasławickiej w miejscowości Ręków. Mur popękany i przechylony otynkowany znajduje się w złym stanie technicznym. Przewidziano całościową wymianę muru przez jego rozbiórkę łącznie z fundamentem i zastąpienie go murem żelbetowym o tych samych wymiarach i kształcie jednak jako konstrukcja żelbetonowa. 

Prace ziemne prowadzić wyłącznie ręcznie od strony jezdni z zastosowaniem  szalunków systemowych (np. typu „Litebox”). Zbrojenie dla odtwarzanego murka wykonać przy użyciu stali klasy AII StB-500 fi 14 mm z zastosowaniem siatki (o rozstawie oczek 10x10 cm i fi 10 mm), zbrojenie zalać z betonu C25/30, F150W8. Wysokość, szerokość oraz jego długość odwzorować od istniejącego murka. Koniecznym będzie przed realizacją prac wykonanie rysunków warsztatowych które umożliwią wykonanie górnej części muru. Roboty przy naprawie (odtworzeniu) murka wymagają ingerencji w istniejący chodnik (dojścia do szkoły) z kostki granitowej który będzie wymagał odtworzenia. Od strony ulicy po wykonaniu robót przewidziano odtworzenie zieleni tj. trawnik na powierzchni zniszczonej w trakcie robót.

Murek odtworzyć jako ścianę monolityczną wylewaną na mokro, żelbetową kątową 
z betonu C25/30, F150W8 zbrojoną stalą klasy AII StB-500 fi 14 mm z zastosowaniem siatki fi 8 mm. Ścianę na długości wykonać bez dylatacji. Ścianę  zbroić prętami fi 8 co 10 cm x 2. Rozmiar robót określa przedmiar robót.        

Planowane roboty nie zmieniają funkcji, warunków użytkowania i sposobu zagospodarowania terenu w stosunku do stanu obecnego. 

4) Przepust pod drogą 1990D relacji Strzegomiany – Będkowice – dz. nr 431, gm. Sobótka

Ww. budowla to przepust ramowy o przekroju prostokątnym (długości ok. 12 m, szerokość ok. 1,20 m i wysokość 110 cm) wykonany z bloków granitowych. Wylot i wlot z odspojonymi blokami kamiennymi od pozostałej konstrukcji przepustu. Przepust jest zamulony a rów zmulony i zarośnięty roślinnością. Przepust jest zlokalizowany w Obrębie geodezyjnym Strzegomiany, AM-1, dz. nr 431 (z rowem zlokalizowanym na dz. nr 475 i nr 474).

Przewidziane prace do wykonania: 

· pomiary geodezyjne i wysokościowe 200 m2 (przed i powykonawcze),

· odmulenie  przepustu szer. 1,2 m na długości 12,0 m (45 cm zamulenia) = 6,48 m3 urobku,

· odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 40-60 cm, na dł. 45 mb, tj. 9 m3 urobku,

· rozebranie pozostałości po ubezpieczeniu przyczółków (odspojone bloki) = 0,85 m3,

· wykonanie posadowienia dla dwóch przyczółków tj.  płyty żelbetowe o wymiarach 4m x 1,2m x 0,4 m x 2 szt. = 3,84 m3, zbrojonej górą siatką zgrzewną fi-8mm o rozstawie prętów 10x10cm wylanej z betonu 35 - W na 20 cm warstwie zagęszczonego klińca (wykopy ziemne 5 m3),

· wykonanie dwóch  przyczółków żelbetowych prefabrykowanych typ „melioracyjny lekki”
ze skrzydełkami o wymiarach w świetle szer. 0,8m i całkowitej wysokość 1,60 m ze skrzydełkami o długości  górnej półki 3,5 m. (Domiary przed zleceniem wykonania wykonać w terenie po oczyszczeniu przepustu),

· skarpę i dno rowu ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 30 m2,

· zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po każdej stronie - odcinek prosty 4 x 2 strony + skosy po 4 m x 2szt. x 2 str. do ziemi  po obu stronach drogi = razem 24 mb bariery,

· wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 20 mb,

· załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 21,33 m3, 

5) Przepust pod drogą 1982D w m. Michałowice – dz. nr 135 , gm. Sobótka

Przepust jest zlokalizowany w m. Michałowice – dz. nr 135 , AM-1, obręb Michałowice, gm. Sobótka. Ww. budowla to przepust  z rur żelbetowych DN600 – kanał dł. 26 m przebiegający pod drogą powiatowa 1982D, z posadowioną na nim studzienką kanalizacyjną fi1000 (na zmianie kierunku biegu rurociągu) dalej przepust biegnie pod wjazdem indywidualnym i dalej wylotem do   rowu. Przepust jest zamulony ok 30-40 cm na całej długości. Przyczółku wlotowego - brak. Wylot do rowu betonowy spękany – do wymiany. Doprowadzalnik – rów przed wlotem zarośnięty i zamulony, skarpy rozmyte. Rów jest zamulony i zarośnięty – do konserwacji, skarpy i dno za wylotem do umocnienia.

Prace do wykonania:

· pomiary geodezyjne i wysokościowe 200 m (przed i powykonawcze),

· wykoszenie i usunięcie samosiewów z dna i skarp rowu 25 m x 3,5 m = 87,5 m2, 

· odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 30 - 50 cm, na dł. 30 m,

· odmulenie  przepustu średnicy 600 mm na długości 26,0 m (40 cm zamulenia rurociągów),

· oczyszczenie i naprawa studzienki kanalizacyjnej fi1000 – 1 komplet (wymiana kołnierza i włazu), kręgi i dno uzupełniając masą reparacyjną do betonów hydrotechnicznych i zabezpieczyć gruntem izolacyjnym przeciwwodnym oraz farbą nawierzchniową do betonów,

· zdemontować przyczółek i rozebrać uszkodzoną rurę DN600 na wlocie oraz pozostałości po ubezpieczeniu i po przyczółku wylotowym (1,2 m3),

· wykonanie i posadowienie przyczółków dla rurociągu fi 600 mm – (typ melioracyjny lekki ze skrzydełkami wyposażoną w prowadnicę i kratą zabezpieczającą wlot i wylot) – 2 komplety, 

· podbudowa dla posadowienia przyczółków - 40 cm warstwie betonu B-25 (1,2 m3), 

· zainstalować w miejscu rozebranego kanału (przy wlocie) nową rurę żelbetową DN600 o dł. 1 m posadowioną na 10 cm podsypce piaskowo, 1x geowłókninie i 15 cm zagęszczonej podsypce cementowo piaskowej,

· skarpę rowu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 30 m2,

· zamontować przed przyczółkiem wlotowym od 0,5 m od strony jezdni barierkę stalową dł. ok. 2m  (typu U-12a),

· wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 20 mb,

· załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 8,18 m3, 

      ZADANIE 2

Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie obejmują remont 4 przepustów drogowych.

1) Przepust pod drogą 1954D relacji Rzeplin – Suchy Dwór dz. 268 d, Obręb Rzeplin gm. Żórawina

Przepust ramowy (nieregularny) w świetle 1000/1000 mm z przewężeniem górnym 8500 nad jezdnią o długości 9,00 m. Istniejące przyczółki z bloków granitowych uszkodzone część odspojonych. Przepust znajduje się pod drogą powiatową nr 1954D na działce rowu melioracyjnego, który na tym odcinku wchodzi w  pas drogowy tj. część dz. nr  268, AM-1 , Obręb Rzeplin. Długość przepustu jest niewystarczająca w związku z tym przewidziano dołożenie do istniejących przyczółków dodatkowo przyczółków żelbetowe prefabrykowane z półką górną szer. 1 m po obu stronach drogi.  

Przewidywane prace do wykonania:

· pomiary geodezyjne i wysokościowe 200 m (przed i powykonawcze),

· odmulenie  przepustu ramowego na dł. 12 m, szerokości 100 cm warstwą 40 cm,

· rozebranie odspojonych ciosów kamiennych zewnętrznych ścian przyczółków,

· odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 30 - 50 cm, na dł. 40 mb,

· wykonanie posadowienia dla dwóch przyczółków tj. 2 x płyty żelbetowe o wymiarach 3m x 2m x 0,4 m x 2 szt. = 4,8 m3, zbrojonej górą siatką zgrzewną fi-8mm o rozstawie prętów 10x10cm wylanej z betonu 35 - W na 20 cm warstwie zagęszczonego klińca (wykopy ziemne 5 m3),

· wykonanie dwóch  przyczółków żelbetowych na miejscu typ „melioracyjny lekki”
ze skrzydełkami o wymiarach w świetle szer. 1m x 1m  o szerokości górnej półki 1,2 m z przytwierdzeniem zbrojenia do istniejących przyczółków (Domiary przed zleceniem wykonania wykonać w terenie po oczyszczeniu przepustu),

· skarpowanie - profilowanie skarp i dna rowu na (wlocie i wylocie) dł. rowu  5 mb. x 3,5  m /x2= 35 m2  x  gr. 0,15 m = 5,25 m3, 

· skarpę rowu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 35 m2,

· zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po każdej stronie - odcinek prosty 4 x 2 strony + skosy po 4 m x 2szt. x 2 str. do ziemi  po obu stronach drogi = 24 mb bariery, 

· wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 20 mb,

· załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 30 m3.

2) Przepust pod drogą 1943D relacji Święta Katarzyna – Łukaszowice, dz. nr 29, obręb Łukaszowice,  gm. Siechnice

Przepust rurowy w świetle fi 500 mm bez przyczółków i bez umocnienia dna 
i skarp rowów. Przepust znajduje się pod drogą powiatową nr 1943D, na działce geodezyjnej rowu melioracyjnego nr 29, AM-1, obręb Łukaszowice, gm. Siechnice graniczący z dz. drogowymi nr 22/3 i nr 42 w miejscowości Łukaszowice. Przepust prowadzi wody ww. rowu melioracyjnego i znajduje się w złym stanie technicznym. Ze strony wlotu przepust średnicy DN500 mm betonowy ze strony przeciwnej rura karbowana DN395/460 mm. Długość przepustu ok. 9 m, mocno zamulony o niewystarczającej długości (nienormatywne szerokości poboczy drogi) w związku z tym przewidziano jego przedłużenie o 1,5 m z każdej strony rurą PEHD oraz wykonanie przyczółków  żelbetowych prefabrykowanych z półką górną szer. 1 m po obu stronach drogi. 

Przewidywane prace do wykonania:

· pomiary geodezyjne i wysokościowe 200 m2 (przed i powykonawcze),

· odmulenie  przepustu fi 500 mm na dł. 9 m,  warstwą 20 cm,

· odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 30 - 50 cm, na dł. 40 mb,

· wykonanie posadowienia dla dwóch przyczółków (po obu stronach drogi)  20 cm warstwa zagęszczonego klińca (wykopy ziemne 5 m3),

· posadowienie po obu stronach przepustu przedłużenia kanału rurą fi500 mm PEHD po 1,5 m z adapterem każdej strony oraz ze szczelnym połączeniem z istniejącym rurociągiem,

· wykonanie projektu warsztatowego dla prefabrykacji przyczółków,    

· wykonanie dwóch przyczółków żelbetowych prefabrykowanych typ „melioracyjny lekki”
ze skrzydełkami o wymiarach w świetle fi. 500 mm o szerokości górnej półki 1,2 m z przytwierdzeniem do zamków płyty fundamentowej,

· skarpę rowu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 35 m2 z wykonaniem palisady i szpilkowania,

·  zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po każdej stronie - odcinek prosty 4 x 2 strony + skosy po 4 m x 2szt. x 2 str. do ziemi  po obu stronach drogi = 24 mb bariery,

· wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 20 mb,

· załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 20,25 m3.

3) Przepust pod drogą 1943D relacji Święta Katarzyna - Łukaszowice  w m. Łukaszowice, dz. nr 42, gm. Siechnice

Przepust rurowy (rura karbowana PVC) w świetle fi 800/940 mm, dł. ok. 9 m,  bez przyczółków i bez umocnienia dna i skarp rowów. Przepust znajduje się pod drogą powiatową nr 1943D, na działce geodezyjnej rowu melioracyjnego nr 29, AM-1, obręb Łukaszowice, gm. Siechnice graniczący z dz. drogowymi nr 22/3 i nr 42 w miejscowości Łukaszowice. Przepust prowadzi wody ww. rowu melioracyjnego. 

W związku z tym przewidziano wykonanie dla przepustu fi 800 przyczółki żelbetowe prefabrykowanych z półką górną szer. 1 m po obu stronach drogi z umocnieniem skarp i dna rowu płytą ażurową typu meba.

Przewidywane prace do wykonania:

· pomiary geodezyjne i wysokościowe 200 m2 (przed i powykonawcze),

· odmulenie  przepustu fi 800 mm na dł. 9 m, warstwą 40 cm,

· odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 30 - 50 cm, na dł. 40 mb,

· wykonanie posadowienia dla dwóch przyczółków  (po obu stronach drogi)  20 cm warstwa zagęszczonego klińca (wykopy ziemne 5 m3),

· posadowienie po obu stronach przepustu przedłużenia kanału rurą fi800 mm PEHD po 1,5 m z każdej strony oraz ze szczelnym połączeniem z istniejącym rurociągiem,

· wykonanie projektu warsztatowego dla prefabrykacji przyczółków,    

· wykonanie dwóch przyczółków żelbetowych prefabrykowanych typ „melioracyjny lekki”
ze skrzydełkami o wymiarach w świetle fi. 500 mm o szerokości górnej półki 1,00 m,

· skarpowanie / profilowanie skarp i dna rowu na (wlocie i wylocie) dł. rowu  5 mb. x 3,5  m /x 2= 35 m2  x  gr. 0,15 m, 

· skarpę rowu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 35 m2 
z wykonaniem palisady i szpilkowania,

·  zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po każdej stronie - odcinek prosty 4 x 2 strony + skosy po 4 m x 2szt. x 2 str. do ziemi  po obu stronach drogi = 24 mb bariery,

· wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 20 mb,

· załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 20,25 m3.

4) Przepust pod drogą 1943D relacji Święta Katarzyna -Łukaszowice – dz. nr 445 dr, 
AM-1, obręb Święta Katarzyna,  gm. Siechnice

Przepust rurowy (nieregularny) w świetle fi 500 mm  PVC o długości 9,00 m. Istniejące przyczółki rozmyte (brak). Przepust znajduje się pod drogą powiatową nr 1943D w granicach dz. nr 445, AM-1, obręb Święta Katarzyna, gm. Siechnice. Przez przepust przepływają wody prowadzone rowem melioracyjnym zlokalizowanym na dz. nr 445 i 416. Długość przepustu jest niewystarczająca (nienormatywne szerokości poboczy drogi) w związku z tym przewidziano dołożenie do istniejącego rurociągu 2 docinków rur PEHD po 1,5 m z adapterami beton/PEHD i wykonanie przyczółków  żelbetoweych prefabrykowane z półką górną szer. 1,2 m po obu stronach drogi.  

Przewidywane prace do wykonania:

· pomiary geodezyjne i wysokościowe 200 m2 (przed i powykonawcze),

· odmulenie  przepustu fi 500 mm na dł. 9 m,  warstwą 20 cm,

· odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 30 - 50 cm, na dł. 40 mb,

· wykonanie posadowienia dla dwóch przyczółków (po obu stronach drogi)  20 cm warstwa zagęszczonego klińca (wykopy ziemne 5 m3),

· posadowienie po obu stronach przepustu przedłużenia kanału rurą fi500 mm PEHD po 1,5 m z adapterem każdej strony oraz ze szczelnym połączeniem z istniejącym rurociągiem,

· wykonanie projektu warsztatowego dla prefabrykacji przyczółków,    

· wykonanie dwóch przyczółków żelbetowych prefabrykowanych typ „melioracyjny lekki”
ze skrzydełkami o wymiarach w świetle fi. 500 mm o szerokości górnej półki 1,2 m z przytwierdzeniem do zamków płyty fundamentowej,

· skarpę rowu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 35 m2 z wykonaniem palisady i szpilkowania,

·  zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po każdej stronie - odcinek prosty 4 x 2 strony + skosy po 4 m x 2szt. x 2 str. do ziemi  po obu stronach drogi = 24 mb bariery,

· wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 20 mb,

· załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 20,25 m3.

3.5.   Wymagania i obowiązki:

1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.

3) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy/ robót.

4) Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.).

5) Wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową obiektów budowlanych na terenie budowy / robót  i na terenach przyległych oraz dokona z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji stanu obiektów, urządzeń obcych w obrębie prowadzonych prac jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót.

6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

7) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren robót oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie robót i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób trzecich oraz strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

8) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) z terenów wykopów i zapewni przepustowość remontowanych przepustów dla dopływu wód. 

9) W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

10) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu / zaplecza robót, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy/ robót, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

11) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz 
p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 

12) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

13) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.

14) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągłą, bezpieczną przejezdność i przejście dla pieszych na odcinku drogi w obrębie prowadzonych robót.

15) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

16) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

17) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury.

18) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.

19) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

20) Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skuteczne informować Zamawiającego o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu), celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające  lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

21) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

22) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

23) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenie Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy/ robót.

24) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

25) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

26) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy branży instalacji sanitarnych i kierownika robót branży drogowej oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

27) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić nadzoru archeologicznego dla robót ziemnych (jeżeli zajdzie taka konieczność). 

28) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

29) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

30) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy/robót.

31) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

32) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

33) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

34) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

35) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

36) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

37) Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia). 

38) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784). 

39) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekt czasowej organizacji ruchu (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robót wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporządzeniem.    

Zamawiający dopuszcza stosowanie uproszczonego projektu czasowej organizacji ruchu 
z powtarzalnym schematem umieszczenia znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

40) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

41) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

42) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego przepustu.

43) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:
a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). 

44) Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wszystkie rozwiązania robocze, próbki wyrobów budowlanych wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp.

45) Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

46) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny dla każdego zadania osobno).
47) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze. 
48) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót, odtworzy tereny zielone i pobocza na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót.
49) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.
50) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.
51) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. 
52) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych pisemnie poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materiałów.
53) Na każde pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę. 
54) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac w miejscu, w którym stwierdzono występowanie urządzenia, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.
55) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca. 
56) W razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor  zobowiązany jest przerwać prace mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia nadzoru archeologicznego dla prowadzonej inwestycji Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z tym obowiązkiem koszty.
57) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.
58) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami i obowiązkami dot. niniejszego zamówienia został opisany w załącznikach: Opisie przedmiotu zamówienia (Zał. 6.1 do SIWZ) i Projekcie Umowy ( Zał.5.1 do SIWZ).

3.7. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:
1. Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) pracowników wykonujących nw. czynności: 

a) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i z mieszanek mineralno-bitumicznych,

b) rozebranie elementów betonowych i murowych urządzeń melioracyjnego i ścian oporowych,

c) rozebranie istniejącej kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych,

d) ubezpieczenie dna i skarp rowów,

e) roboty ziemne ręczne i mechaniczne,

f) roboty branżowe przy czyszczeniu i odmuleniu rowów,

g) wykonanie wykopów na potrzeby kanalizacji deszczowej i posadowienia przyczółków,

h) wykonywanie oraz formowanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne),

i) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

j) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

k) wykonanie podbudowy  z betonu,
l) profilowanie i zagęszczanie podłoża,

m) układanie nawierzchni z kostki brukowej na chodniku i na zjazdach,

n) układanie krawężników i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej,

o) wykonanie ławy pod krawężniki i obrzeża,

p) wykonanie ław i płyt fundamentowych pod obiekty wodnokanalizacyjne,

q) czyszczenie nawierzchni drogowej,

r) układanie nawierzchni asfaltowej - naprawy,

s) montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

t) wykonanie odwodnienia liniowego drogi, 
u) wykonanie humusowania i obsiewu mieszanką traw,

v) montaż studni i wpustów kanalizacji deszczowej,

w) wykonanie zabezpieczenia drzew i krzewów,

x) czyszczenie kanalizacji deszczowej w tym przepustów drogowych,

y) sprzątanie terenu budowy.

2. Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć                   w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                                   i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oświadczeniu należy wyszczególnić osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust.1, będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
6. Uzupełnienie / zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy.                   W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupełnienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 (z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty mają być skutecznie dostarczone do Zamawiającego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię/e umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) inne dokumenty np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy               o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów              w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
9. Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w ust. 1 o uprawnieniach Zamawiającego, tj. możliwości kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się kontroli.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę.
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

         3.7. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje 
z tytułu niespełniania wymagań zawarte zostały w postanowieniach projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5.1 do SIWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 6.1 do SIWZ.

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zamówienia podobne, podwykonawcy, roboty dodatkowe, zamienne, konieczne 
i nieprzewidziane:
4.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może być złożona w odniesieniu do jednej części lub obu części Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych zadań. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, które powierzy do realizacji  Wykonawcy.

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p., tj. zamówienia podobnego do wysokości 50% wartości zadania podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym w zakresie wykonania robót naprawczo-konserwacyjnych przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania: Obwodu Drogowego w Mirosławicach (dla robót podobnych jak w Zadaniu 1), Obwodu Drogowego w Sulimowie (dla robót podobnych jak w Zadaniu 2) i będzie obejmował:

1) roboty rozbiórkowe związane z nawierzchnią drogową z kostki brukowej, z mieszanek mineralno-bitumicznych,

2) rozebranie elementów betonowych, żelbetowych i murowych w zakresie urządzeń melioracyjnego i infrastruktury drogowej,

3) naprawa i konserwacja przepustów drogowych,

4) wykonanie i montaż przyczółków w tym prefabrykowanych,

5) wykonanie elementów żelbetowych oporowych łącznie z ich posadowieniem,  

6) rozebranie istniejącej kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych,

7) ubezpieczenie dna i skarp rowów i przyczółków,

8) roboty ziemne ręczne i mechaniczne w pasie drogowym,

9) roboty branżowe przy czyszczeniu i odmuleniu rowów łącznie z utylizacją urobku,

10) wykonywanie oraz formowanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne),

11) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

12) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

13) wykonanie podbudowy  z betonu,
14) profilowanie i zagęszczanie podłoża,

15) układanie nawierzchni z kostki brukowej,

16) układanie krawężników i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej,

17) wykonanie ławy pod krawężniki i obrzeża,

18) wykonanie ław i płyt fundamentowych pod obiekty melioracyjne i drogowe,

19) czyszczenie nawierzchni drogowej,

20) układanie nawierzchni asfaltowej - naprawy,

21) montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

22) wykonanie odwodnienia liniowego drogi, 
23) wykonanie humusowania i obsiewu mieszanką traw,

24) montaż studni i wpustów kanalizacji deszczowej,

25) wykonanie zabezpieczenia drzew i krzewów,

26) czyszczenie kanalizacji deszczowej w tym przepustów drogowych,

27) sprzątanie terenu budowy.

4.2 Zamówienia o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).

4.3 Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu                            o udzielenie zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).

4.4 Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż                                        w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
4.5 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
4.6 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
4.7 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie/umowie wartości lub procentowej części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy podwykonawcy.
4.8 Jeżeli zamawiający, stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4.9 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
4.10 Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5.1. do SIWZ.
4.11 Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem, lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania 
i zakończenia, będące w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych robotami dodatkowymi, rozliczone zostaną w ramach odpowiedniej zmiany umowy, dokonanej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
1) Przedstawiciel Zamawiającego nie może zlecać samodzielnie robót dodatkowych.

2) O konieczności wystąpienia i wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego pisemnie. 

3) Podstawą wykonania i rozliczenia robót dodatkowych jest podpisany przez strony aneks 
do umowy. Wykonawca nie może odmówić zawarcia stosownego aneksu do umowy. 
4) Aneks, o którym mowa w pkt 4 powyżej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego robót dodatkowych.
5) Jeżeli będzie miało zastosowanie wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w pkt 1,  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, w którym każda z cen jednostkowych będzie określona               z uwzględnieniem:
a) stawek i narzutów użytych przez Wykonawcę do wyliczenia cen jednostkowych w ofercie 
na podstawowy zakres zamówienia (w następstwie "rozbicia" ofertowych cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym),

b) w przypadku niemożności zastosowania zapisów lit. a powyżej w odniesieniu do: stawki robocizny lub ceny materiału, lub ceny sprzętu zastosowanie mogą mieć odpowiednie czynniki cenotwórcze nie wyższe od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny, z jednoczesnym wykorzystaniem wartości liczbowych: kosztów zakupu, kosztów ogólnych i zysku z oferty wykonawcy na podstawowy zakres robót

c) cena wyliczona zgodnie z lit. b powyżej nie może być wyższa niż 80% średniej ceny robót danej branży dla rejonu Dolnego Śląska publikowana w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego kwartału. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji, przy czym Wykonawca winien udowodnić, iż nie jest w stanie wykonać robót w cenie równej lub niższej niż 80% średniej ceny robót danej branży dla rejonu Dolnego Śląska publikowanej w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego kwartału. 

6) Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z zapisami pkt 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
7) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt 6 oraz przedstawić do akceptacji Zamawiającego wysokość wynagrodzenia wynikającą z robót dodatkowych (kosztorys ofertowy robót dodatkowych), w terminie umożliwiającym weryfikację wyliczeń przez Zamawiającego bez uszczerbku dla terminu zakończenia przedmiotu umowy (względnie terminów pośrednich lub innych terminów przyjętych przez strony) oraz jakości robót.
5. Termin realizacji zamówienia, płatność, rozliczenie inwestycji, gwarancja:
5.1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.
5.2. Termin wykonania zamówienia:
- dla Zadania 1 -  od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2019 r.
        - dla Zadania 2 – od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2019 r.
5.3. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

5.4. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokołem końcowego odbioru robót, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
5.5. Wymagany termin gwarancji na roboty objęte umową dla ZADANIA 1 i ZADANIA 2 wynosi: minimum 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy (przedłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).

6. Warunki udziału w postępowaniu:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
3) zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:
· posiadają wiedzę, doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zadanie lub oddzielne zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie przepustów drogowych na terenie pasa drogowego dróg publicznych 
o łącznej wartości 100 000,00 zł brutto.
· dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
· co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogących się wykazać co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami instalacyjnymi,

· co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami drogowymi od momentu uzyskania uprawnień budowlanych.
7. Przesłanki wykluczenia z postępowania:
7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 PZP oraz wykonawcę w stosunku,
 do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
7.2 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 PZP.
7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa                      w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
7.5 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału                                   w postępowaniu.
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim pkt., Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Treści oświadczeń zostały zamieszczone w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.1. i Załącznik 3.2. do SIWZ).
8.3. UWAGA: Wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej                z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia została zamieszczona w Części 4 SIWZ (Załącznik 4.1. do SIWZ).
8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8.5. UWAGA: 
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa PZP w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
8.7. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 PZP, składa następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Propozycje treści wykazów, o jakich mowa w pkt 8.7.1 zostaną przekazane tylko Wykonawcy wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć Załącznik nr 3.3 do SIWZ.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

8.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
8.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu a także dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy                  z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.                 z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
8.12. Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go                  z nim stosunków prawnych.
9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,                   w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.3. do SIWZ).
9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa      w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. 
UWAGA: 
Zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 PZP - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
9.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie               z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ
9.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a P.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają                    w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału                  w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (Załącznik 3.3.), o którym mowa, w pkt 9.2. SIWZ.
9.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasobach określonych w as. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów takich samych jak od Wykonawcy tj., oświadczeń określających stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu.
9.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać nazwy podwykonawców.

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(art. 23 PZP):

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2. SIWZ.
10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, o którym mowa                w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,                w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. SIWZ składa każdy 
z Wykonawców.

11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń 
i dokumentów:

11.1.  W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem  operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U.               z 2018 r, poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219 oraz  z 2018r., poz. 650), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 11.4. - 11.7. SIWZ. Dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub elektronicznie na adres mailowy: zp@powiatwroclawski.pl 
11.2.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest  Wydział Zamówień Publicznych, e-mail: zp@powiatwroclawski.pl;

11.3.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za  pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11.4.  W postępowaniu Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, składa się w formie pisemnej.
11.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
11.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126), zwanym dalej "rozporządzeniem" dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca składane są  w oryginale. 
11.7. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2. SIWZ należy złożyć w formie pisemnej w oryginale.
11.8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
11.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone                  w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
11.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 
o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ:

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Zamawiającego: Powiat Wrocławski we Wrocławiu 
ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław oraz na adres poczty elektronicznej: zp@powiatwroclawski.pl  
12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2. SIWZ
12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
12.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
12.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a PZP.
12.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

13. Opis sposobu przygotowania ofert:

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych zadań. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, które powierzy do realizacji  Wykonawcy.

13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13.4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Ofertowy” (Załącznik 2.1. do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 (Załącznik 2.2.i Załącznik 2.3 do SIWZ).
13.5. Wraz z Formularzem Ofertowym Wykonawca składa: 
1) Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIW41
2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ (jeżeli dotyczy);
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone                    w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. – jeżeli dotyczy.
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, tj. pełnomocnictwo lub upoważnienie (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), winny być złożone wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r, poz. 1114 oraz z 2016r, poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty!!!!!
5) Dowód wniesienia wadium.

13.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
13.7 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
13.8 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
13.9 Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.
13.10 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
13.11 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.
13.12 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r, Nr 153 poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty
Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
13.13 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
SP.ZP.272.39.2019.II.DT „Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania. Nie otwierać przed dniem 27.08.2019 r. do godz. 13:15.”
13.14 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
14.1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, dla każdego z zadań oddzielnie.
14.2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Formularzu Ofertowym – Załącznik 2.1. do SIWZ. W Formularzu Ofertowym należy podać w szczególności:

1) Cenę za realizacją przedmiotu zamówienia; (jest to element badany w ramach kryteriów oceny ofert; 60% waga).
2) Przedłużenie okresu gwarancji na roboty (jest to element badany w ramach kryterium oceny ofert; 40% waga)
14.3. Podaną w ofercie cenę stanowić będzie cena  za wykonanie całości przedmiotu zamówienia  wyliczona 
w oparciu o kosztorys ofertowy. 
14.4. Cenę ofertową kosztorysową dla Zadania 1 i/lub Zadania 2, za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ.
14.5. Cena oferty jest ceną maksymalną dla zakresu robót przewidzianych do wykonania. Wynagrodzenie ostateczne ustalone zostanie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i jednostkowej ceny ofertowej.
14.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia. Zakres rzeczowy zależny będzie od potrzeb zamawiającego.
14.7. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.
14.8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług.
14.9. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen
14.10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty na konto Wykonawcy podane na fakturze (rachunku) w terminie 21 dni, od daty doręczenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury (rachunku)  wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
14.11. Struktura ceny ofertowej:
1) Cenę jednostkową robót Wykonawca określa na podstawie kalkulacji własnej zawierającej szczegółowo obliczone koszty robocizny, materiałów z kosztami zakupu, pracy sprzętu, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową wraz z kosztami pośrednimi (narzut do R i S) i zyskiem (narzut do R, S i Kp).

2) Wartość netto robót objętych przedmiarem robót oblicza się, jako iloczyn ilości jednostek przedmiarowych robót i ich ceny jednostkowej bez podatku od towarów i usług. 

3) Wyliczona wartość robót musi być wyrażona w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

4) W celu uniknięcia różnic wynikających z zaokrągleń matematycznych, wyliczenie ceny powinno być sprawdzone w 2 wariantach. Wychodząc od kwoty netto + podatek VAT = kwota brutto oraz od kwoty brutto – podatek VAT = kwota netto. Ma to znaczenie przy wystawianiu faktury, gdzie różnica 1 grosza powoduje, że faktura jest wystawiona nieprawidłowo.

5) Cena ostateczna za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona na podstawie faktycznie wykonanych robót wg stawek przyjętych w ofercie Wykonawcy.

4.12. Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

4.13. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

              UWAGA: 
              Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.

4.14. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
15. Wymagania dotyczące wadium:

15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100)
Zadanie 2 – 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.2 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 24 1560 0013 2124 1805 1000  0006 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty)

15.3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium.
15.4  Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
15.5  Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
15.6  W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na parterze. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 15.8.

15.7 Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą/przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.
15.8 Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.3 SIWZ rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
15.9 Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
15.10 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 PZP
15.11 Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania. określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.
15.12 Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zgodnie 
z zapisami art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP Zamawiający odrzuci taką ofertę.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

16.2 Oferty należy składać w terminie do dnia 27.08.2019 r. do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław, w Wydziale Obsługi Klienta – na parterze.
16.3 Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie dostarczona w wymaganym terminie do wskazanego biura.
16.4 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia, tj. 27.08.2019 r. o godzinie 13:15, w pok. 304 
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław
16.5 W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
16.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 PZP.
16.7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i poszczególnych zadań.
16.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i poszczególnych zadań;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17.  Termin związania ofertą:

17.2 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
17.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
18.  Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia:

18.2 Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu, dla każdego z zadań osobno.
18.3 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria i ustaloną punktację, max.100 pkt, (100% = 100 pkt)
18.4 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe kryteria oceny ofert:
Cena (A)





             waga: 60 %;
Przedłużenie okresu gwarancji na roboty (B)

waga: 40 %

1) Punkty w poszczególnych kryteriach będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt 

a) Kryterium Cena (A):

Oferta z najniższą ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalna ilość punktów, tj. 60 

Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru.

 



C min

A =  -------------------------------------- x 60 

              




C ob

A – ilość punktów za kryterium ceny

Cmin – najniższa cena oferowana brutto

Cob – cena brutto oferty badanej
b) Przedłużenie okresu gwarancji na roboty (B) – max. 40 pkt :

Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać dodatkowe punkty, jeżeli Wykonawca zadeklaruje wydłużenie gwarancji na roboty. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji, tj 60 m-cy otrzyma maksymalną ilość punktów 40, oferta z minimalnym okresem gwarancji, tj. 36 miesięcy otrzyma 0 punktów

Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:

              Bob – B36

B =      ---------------------    x 40 pkt.

              B60 – B36       

gdzie:

B       - liczba punktów za kryterium gwarancji

Bob   - okres gwarancji oferty badanej

B36   - minimalny wymagany okres gwarancji  -  36 m-cy

B60   - maksymalny punktowany okres gwarancji   - 60 m-cy

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36 - miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.

UWAGA: Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum Zamawiający do oceny ofert przyjmie 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.

2) Ostateczny ranking ofert przeprowadzony zostanie według wzoru A + B gdzie:
A – ilość punktów za cenę badaną
B – ilość punktów przedłużenie okresu gwarancji
Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
18.5 Za najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w zastosowanych kryteriach.
18.6  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
18.7 Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

18.8 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 
ust. 1 lub 90 ust. 3 p.z.p.

18.9 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, niniejszej SIWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria oceny i uzyska na tej podstawie największą ilość punktów obliczoną 
wg podanych w ust. 18.3. wzorów

19. Umowa i formalności, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

19.2 Projekt umowy stanowi załącznik 5.1 do niniejszej SIWZ.
19.3 Zamawiający zastrzega możliwość zmian i uzupełnień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP, wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
19.4 Przewidywane zmiany postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, zostały zawarte 
w projekcie umowy stanowiącym załącznik 5.1. do SIWZ.
19.5 Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie związania ofertą, ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 
19.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa   w art. 93 ust. 1 P.z.p.
20.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Koszty związane z uczestnictwem 
w postępowaniu.

20.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 8 % ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

20.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.
20.3 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
20.4 Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto nr 24 1560 0013 2124 1805 1000 0006 z dopiskiem: „ZP.273…...2019.II.DT - zabezpieczenie należytego wykonania umowy“.
20.5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wzór ww. dokumentów winien być przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w celu akceptacji zapisów.
20.6 Istotne postanowienia, które muszą być zawarte w gwarancji:
1) klauzula o nieodwołalnym i bezwarunkowym charakterze gwarancji;
2) klauzula – płatne na pierwsze pisemne żądanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zapłaty;
        Klauzule o poddaniu ewentualnych sporów, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji gwarancji pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Beneficjenta.

20.7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy  w dacie jej zawarcia z terminem ważności 30 dni ponad terminem określony w umowie, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady, równemu okresowi gwarancji wskazanego w ofercie.
1) 70% (siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2) 30% (trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone                 w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady równemu okresowi gwarancji.
20.8 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia
20.9 Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1. do SIWZ.
20.10 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
20.11 Wypłata, o której mowa w pkt. 20.10. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
20.12 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 
i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
20.13 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

21.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI p.z.p. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p
22. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego związana z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego

22.1 Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl;

1) Inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jest Pani Beata Pierzchała, kontakt: ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700,  fax. 71/7221706, adres e-mail: beata.pierzchala@powiatwroclawski.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym 
z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego nr SP.ZP.272.39.2019.II.DT pn. „Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania”.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu              o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

8) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
__________________

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

CZĘŚĆ 2 – OFERTA:
Załącznik 2.1. 
Formularz ofertowy
Załącznik 2.2        Kosztorys ofertowy dla Zadania 1

Załącznik 2.3        Kosztorys ofertowy dla Zadania 2 
CZĘŚĆ 3 – ZAŁĄCZNIKI WCHODZĄCE W SKŁAD OFERTY:
Załącznik 3.1. 
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik 3.2. 
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik 3.3. 
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (ewentualnie)
CZĘŚĆ 4 – INNE DOKUMNETY SKŁĄDAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:

Załącznik 4.1. 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, o której mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. UWAGA – Każdy Wykonawca, który złoży ofertę, musi złożyć Oświadczenie w wersji oryginalnej, w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert.  
CZĘŚĆ 5 – PROJEKT UMOWY

Załącznik 5.1.
Projekt umowy

CZĘŚĆ 6 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE, INNE DOKUMNETY WCHODZĄCE W SKŁAD SIWZ

Załącznik 6.1.
Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki stanowiące odrębne pliki PDF, itp. 
[image: image3.png]


[image: image1.png]

[image: image2.jpg]
22
4

